Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 7 | Ngày thứ 7 Ngày thực tế: 15/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phân tích 32 chức năng nâng cấp HTSLB: lưu trữ, tìm kiếm, phân loại, export, đồng bộ, thống kê, phép bay và Bravo. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: File Plan; HTQLSLB-SRS-01 dự thảo; quy trình HTSLB; biểu mẫu hủy phép; tiêu chí hiệu năng dưới 3 phút. Kết quả giám sát: Đã mô tả đầy đủ luồng chính/ngoại lệ, dữ liệu, quyền thao tác, quy tắc thời gian và kết quả mong đợi cho 32 chức năng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu thống nhất tên trường, bộ lọc, thông báo lỗi và tiêu chí đo hiệu năng trước khi chốt SRS. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D07, ngày 15/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |