Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 12 | Ngày thứ 12 Ngày thực tế: 20/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển chức năng tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn module Email/Folder; cấu hình mẫu; dữ liệu thử; ca kiểm thử đơn vị tương ứng. Kết quả giám sát: Chức năng đọc, chuẩn hóa, chống trùng, ghi log và xử lý lỗi được xây dựng, kiểm thử đơn vị đạt yêu cầu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Tiếp tục kiểm thử với dữ liệu thực tế và bổ sung cảnh báo khi nguồn dữ liệu gián đoạn. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D12, ngày 20/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |