Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 24 | Ngày thứ 24 Ngày thực tế: 01/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển toàn bộ Nhóm IV–V: dashboard, xu hướng, bất thường, ADS-B/hiệu suất, trạng thái chuyến bay, so sánh sân bay, báo cáo quân sự/dân dụng, cất–hạ cánh và 04 chức năng AI/Chatbot. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn báo cáo/AI; công thức KPI; dữ liệu thống kê/ADS-B; biểu đồ và báo cáo mẫu; bộ câu hỏi/ý định; cấu hình phân quyền; ca kiểm thử lọc, drill-down và phản hồi AI. Kết quả giám sát: 10 chức năng báo cáo và 04 chức năng AI được xây dựng; chỉ tiêu/biểu đồ/export đúng công thức, Chatbot truy vấn đúng phạm vi, có hỏi lại/fallback, phân quyền và log. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu đối soát tổng hợp–chi tiết, lưu mẫu báo cáo/export; kiểm tra dữ liệu rỗng, quyền truy vấn AI, nguồn số liệu và thời gian phản hồi. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D24, ngày 01/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |