Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 25 | Ngày thứ 25 Ngày thực tế: 02/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát tích hợp toàn bộ mã nguồn, script cơ sở dữ liệu, API và đóng gói build HTQLSLB 1.0.0. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-SRC-1.0.0; HTQLSLB-DB-DEPLOY-01; HTQLSLB-API-BUILD-01; HTQLSLB-RELNOTE-01; BCKTNB. Kết quả giám sát: 53 chức năng được tích hợp vào build 1.0.0; script deploy/rollback, checksum, release notes và kết quả kiểm thử nội bộ đầy đủ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số lỗi tích hợp nội bộ đã được phát hiện, ghi nhận và khắc phục trước khi chốt build; không còn lỗi cản trở cài đặt. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 3 ngày 02/08/2026; cho phép chuyển build sang cài đặt và kiểm thử nội bộ môi trường máy chủ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D25, ngày 02/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |