Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 31 | Ngày thứ 31 Ngày thực tế: 08/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát ngày chuyển tiếp: rà soát hồ sơ RC1, chuẩn bị môi trường, dữ liệu, tài khoản và lịch kiểm thử hệ thống. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Biên bản bàn giao RC1; HTQLSLB-TESTPLAN-01; danh sách người kiểm thử; dữ liệu/kịch bản kiểm thử. Kết quả giám sát: Khoảng trống Ngày 31 trong tiến độ cũ được sử dụng hợp lý cho công tác chuẩn bị; không làm gián đoạn hoặc kéo dài tổng tiến độ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Xác nhận sẵn sàng kiểm thử từ Ngày 32; yêu cầu khóa cấu hình RC1 và ghi nhận mọi thay đổi bằng phiếu lỗi/build mới. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D31, ngày 08/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |