Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 37 | Ngày thứ 37 Ngày thực tế: 14/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm III đợt 3: cảnh báo phép/ngày bay, hủy phép, tối ưu hiệu năng, F8 và cập nhật KHB. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm III-3; dữ liệu phép/KHB; mẫu hủy; log đo ExportBravo/Gen KHB; kết quả F8. Kết quả giám sát: Cảnh báo/hủy phép/cập nhật KHB đúng quy tắc; F8 hoạt động; hai tác vụ hiệu năng đáp ứng mục tiêu dưới 3 phút. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu điều kiện đo và bộ dữ liệu hiệu năng; tiếp tục kiểm thử phân quyền và thao tác đồng thời. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D37, ngày 14/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |