Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 38 | Ngày thứ 38 Ngày thực tế: 15/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm III đợt 4: đường bay FPL, chuyến qua ngày, theo dõi KHB, thông báo Đi/Đến, Bravo và báo cáo quân sự. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm III-4; FPL/route; dữ liệu qua ngày; thông tin Bravo; chênh lệch đối soát; báo cáo quân sự. Kết quả giám sát: Các chức năng xử lý đúng đường bay/ngày, cập nhật liên tục, thông báo, đối chiếu chênh lệch và tìm kiếm báo cáo. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số dữ liệu đường bay không đủ điểm báo cáo được đánh dấu cần xác nhận, phù hợp thiết kế. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Duy trì trạng thái không chắc chắn và cho phép người có quyền xác nhận; không tự động cập nhật dữ liệu thiếu căn cứ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D38, ngày 15/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |