Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 41 | Ngày thứ 41 Ngày thực tế: 18/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm V – 04 chức năng AI và tích hợp Chatbot. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Bộ câu hỏi/ý định; kịch bản AI; dữ liệu theo quyền; log phản hồi; báo cáo thời gian/hiệu năng. Kết quả giám sát: 04/04 chức năng đáp ứng phạm vi truy vấn, tổng hợp, hỏi lại/fallback, phân quyền và lưu log; giao diện hoạt động ổn định. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số cách diễn đạt chưa nhận diện tối ưu được bổ sung vào bộ câu hỏi; không ảnh hưởng chức năng chính. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cập nhật từ điển/ý định, kiểm thử lại và tiếp tục theo dõi chất lượng phản hồi trong vận hành. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D41, ngày 18/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |