Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 49 | Ngày thứ 49 Ngày thực tế: 26/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát đào tạo cán bộ quản trị/vận hành, xử lý sự cố, sao lưu/khôi phục và giám sát hệ thống. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-HDQTVH-01; checklist vận hành; kịch bản sự cố; kết quả thực hành backup/restore. Kết quả giám sát: Cán bộ quản trị thực hiện được các thao tác vận hành, theo dõi log/dịch vụ, sao lưu, khôi phục và xử lý tình huống mẫu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu quản lý tài khoản đặc quyền an toàn, duy trì checklist và diễn tập khôi phục định kỳ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D49, ngày 26/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |