Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 50 | Ngày thứ 50 Ngày thực tế: 27/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát hoàn thiện tài liệu sử dụng, quản trị, vận hành, tích hợp và bộ hồ sơ chuyển giao. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-HDSD-01; HTQLSLB-HDQTVH-01; API spec; release notes; danh mục sản phẩm bàn giao. Kết quả giám sát: Tài liệu khớp phiên bản RC2/1.0.0, bao phủ chức năng, cấu hình, lỗi thường gặp và đầu mối hỗ trợ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Đóng phiên bản tài liệu 1.0, kiểm soát bản phát hành và chuẩn bị biên bản chuyển giao. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D50, ngày 27/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |