Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 55 | Ngày thứ 55 Ngày thực tế: 01/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát vận hành ban đầu, xử lý phản hồi, hoàn tất đào tạo/chuyển giao và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BBDT-HTQLSLB; 01/2026/BBTK-HTQLSLB; nhật ký hỗ trợ; danh sách phản hồi; hồ sơ Mẫu 5. Kết quả giám sát: Hệ thống vận hành ổn định; phản hồi ban đầu đã xử lý; đào tạo và chuyển giao hoàn thành 100% ngày 02/09/2026. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 6; chuyển hồ sơ sang rà soát nghiệm thu, xác nhận khối lượng/chất lượng/tiến độ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D55, ngày 01/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |