Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 60 | Ngày thứ 60 Ngày thực tế: 06/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát đóng dự án: kiểm tra danh mục hồ sơ hoàn thành, lưu trữ, bảo hành/hỗ trợ và tổng kết tiến độ 60 ngày. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-HSHT-01; 01/2026/BHHT-HTQLSLB; nhật ký triển khai/giám sát; Mẫu 5, Mẫu 6 và phụ lục. Kết quả giám sát: Dự án hoàn thành 100% ngày 06/09/2026, đúng Ngày 60; hồ sơ và sản phẩm đã bàn giao, không còn tồn tại ảnh hưởng vận hành. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Xác nhận kết thúc công tác triển khai/giám sát; chuyển sang bảo hành, hỗ trợ và vận hành theo hợp đồng. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D60, ngày 06/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |