CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

BÁO CÁO KIỂM THỬ ĐƠN VỊ VÀ TÍCH HỢP NỘI BỘ

DỰ ÁN: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Số/mã tài liệu | 01/2026/BCKTNB-HTQLSLB |
| Ngày ban hành | 02/08/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH |
| Nhà thầu triển khai | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM |

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

# 1. Thông tin chung

Dự án: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

Thời gian kiểm thử: Từ ngày 19/07/2026 đến ngày 02/08/2026.

Đối tượng kiểm thử: Mã nguồn, script cơ sở dữ liệu, API/tích hợp và build HTQLSLB 1.0.0 trước cài đặt máy chủ.

# 2. Mục tiêu và phạm vi

- Xác nhận các hàm/module, truy vấn, quy tắc nghiệp vụ và xử lý lỗi hoạt động đúng thiết kế.

- Xác nhận luồng tích hợp nội bộ giữa ứng dụng, CSDL, API và các đầu nối email/ADS-B/SLOT/AMHS/Bravo.

- Kiểm tra đủ 05 nhóm/53 chức năng ở cấp đơn vị và tích hợp phù hợp trước khi đóng gói/cài đặt.

- Ghi nhận, sửa và kiểm thử lại mọi lỗi ảnh hưởng build; bảo đảm script deploy/rollback và release notes đầy đủ.

# 3. Môi trường và dữ liệu kiểm thử

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Phiên bản | HTQLSLB 1.0.0; mã nguồn HTQLSLB-SRC-1.0.0; script HTQLSLB-DB-DEPLOY-01; API build 01. |
| Môi trường | Môi trường phát triển/tích hợp nội bộ tách biệt; CSDL và dịch vụ mô phỏng theo thiết kế. |
| Dữ liệu | Dữ liệu giả lập và dữ liệu mẫu email, điện văn, ADS-B, SLOT, KHB, Bravo; có dữ liệu đúng, sai, biên và qua ngày. |
| Công cụ | Framework kiểm thử đơn vị; công cụ API/CSDL; công cụ quản lý lỗi; log ứng dụng; đối soát file/báo cáo. |

# 4. Phương pháp thực hiện

- Kiểm thử đơn vị theo hàm/module với dữ liệu chuẩn, biên, rỗng, sai định dạng và lỗi phụ thuộc.

- Kiểm thử tích hợp theo luồng đầu cuối nội bộ; đối chiếu dữ liệu nguồn–trung gian–đích, trạng thái, log và cơ chế retry/rollback.

- Kiểm tra mã nguồn, script deploy/rollback, transaction, phân quyền, audit và xử lý exception.

- Lỗi được sửa trên nhánh quản lý phiên bản, tạo build mới, kiểm thử lại và hồi quy thành phần liên quan.

# 5. Tổng hợp kết quả

| Nhóm | Nội dung | Số chức năng | Đạt | Không đạt | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ TÍCH HỢP & TỰ ĐỘNG HÓA DỮ LIỆU | 5 | 5 | 0 | Đạt |
| II | PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ CẢNH BÁO & TIỆN ÍCH HỖ TRỢ | 2 | 2 | 0 | Đạt |
| III | PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ NÂNG CẤP VÀ TỐI ƯU CÁC CHỨC NĂNG CỦA HTSLB | 32 | 32 | 0 | Đạt |
| IV | PHÂN HỆ NGHIỆP VỤ PHÂN TÍCH, BÁO CÁO THÔNG MINH | 10 | 10 | 0 | Đạt |
| V | PHÂN HỆ ỨNG DỤNG AI HỖ TRỢ THỐNG KÊ, TÌM KIẾM VÀ TỔNG HỢP SỐ LIỆU TỰ ĐỘNG | 4 | 4 | 0 | Đạt |
| Tổng | 05 nhóm | 53 | 53 | 0 | Đạt 100% |

Các lỗi phát hiện trong quá trình kiểm thử đã được ghi nhận, sửa và kiểm thử lại. Tại thời điểm chốt báo cáo không còn lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi cản trở việc đóng gói và chuyển sang cài đặt/kiểm thử sau cài đặt.

# 6. Kết quả tích hợp chính

- Email/thư mục – HTSLB – CSDL: nhận, chuẩn hóa, chống trùng, lưu dữ liệu và log đạt yêu cầu.

- ADS-B/SLOT/AMHS – HTSLB: mapping, ghép chuyến, gửi/nhận, retry và xử lý lỗi đạt yêu cầu trên dữ liệu mẫu.

- Gateway/API – CSDL/HTSLB: xác thực, phân quyền, endpoint, mã lỗi và đối soát dữ liệu đạt yêu cầu.

- HTSLB – Bravo/báo cáo: đồng bộ, bảng chênh lệch, KPI, biểu đồ và file xuất khớp dữ liệu kiểm thử.

- AI/Chatbot – dữ liệu HTSLB: nhận diện ý định, truy vấn theo quyền, tổng hợp, fallback và ghi log đạt yêu cầu nội bộ.

# 7. Kết quả chi tiết theo chức năng

| STT | Mã yêu cầu | Chức năng | Mã UT | KQ UT | Mã IT | KQ IT | Bằng chứng | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR-INT-001 | Tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ | UT-INT-001 | Đạt | IT-INT-001 | Đạt | HTQLSLB-EV-INT-001; Log tích hợp và đối soát nguồn–đích | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 2 | FR-INT-002 | Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F | UT-INT-002 | Đạt | IT-INT-002 | Đạt | HTQLSLB-EV-INT-002; Log tích hợp và đối soát nguồn–đích | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 3 | FR-INT-003 | Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB | UT-INT-003 | Đạt | IT-INT-003 | Đạt | HTQLSLB-EV-INT-003; Log tích hợp và đối soát nguồn–đích | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 4 | FR-INT-004 | Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn | UT-INT-004 | Đạt | IT-INT-004 | Đạt | HTQLSLB-EV-INT-004; Log tích hợp và đối soát nguồn–đích | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 5 | FR-INT-005 | Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu | UT-INT-005 | Đạt | IT-INT-005 | Đạt | HTQLSLB-EV-INT-005; Log tích hợp và đối soát nguồn–đích | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 6 | FR-ALT-001 | Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản | UT-ALT-001 | Đạt | IT-ALT-001 | Đạt | HTQLSLB-EV-ALT-001; Kịch bản cảnh báo/phân quyền và audit | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 7 | FR-ALT-002 | Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời | UT-ALT-002 | Đạt | IT-ALT-002 | Đạt | HTQLSLB-EV-ALT-002; Kịch bản cảnh báo/phân quyền và audit | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 8 | FR-OPT-001 | Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX | UT-OPT-001 | Đạt | IT-OPT-001 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-001; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 9 | FR-OPT-002 | Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHBN | UT-OPT-002 | Đạt | IT-OPT-002 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-002; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 10 | FR-OPT-003 | Áp dụng quy tắc 120h ICAO cho hiển thị FPL | UT-OPT-003 | Đạt | IT-OPT-003 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-003; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 11 | FR-OPT-004 | Tìm kiếm chuyến bay đa trường, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa | UT-OPT-004 | Đạt | IT-OPT-004 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-004; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 12 | FR-OPT-005 | Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo | UT-OPT-005 | Đạt | IT-OPT-005 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-005; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 13 | FR-OPT-006 | Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động | UT-OPT-006 | Đạt | IT-OPT-006 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-006; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 14 | FR-OPT-007 | Export dữ liệu chia tách 3 loại file (ALL, LD, OF) | UT-OPT-007 | Đạt | IT-OPT-007 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-007; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 15 | FR-OPT-008 | Chức năng Edit info chuyến bay | UT-OPT-008 | Đạt | IT-OPT-008 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-008; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 16 | FR-OPT-009 | Hiển thị lịch sử thao tác của người xử lý chuyến bay | UT-OPT-009 | Đạt | IT-OPT-009 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-009; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 17 | FR-OPT-010 | Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày (DEP cuối ngày → ARR hôm sau) | UT-OPT-010 | Đạt | IT-OPT-010 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-010; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 18 | FR-OPT-011 | Thống kê theo khung giờ/chặng/đường bay | UT-OPT-011 | Đạt | IT-OPT-011 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-011; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 19 | FR-OPT-012 | Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày | UT-OPT-012 | Đạt | IT-OPT-012 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-012; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 20 | FR-OPT-013 | Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội | UT-OPT-013 | Đạt | IT-OPT-013 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-013; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 21 | FR-OPT-014 | Tối ưu hiệu năng ExportBravo (< 3 phút) | UT-OPT-014 | Đạt | IT-OPT-014 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-014; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 22 | FR-OPT-015 | Chức năng F8 "ép dòng" trong Calendar Accepted | UT-OPT-015 | Đạt | IT-OPT-015 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-015; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 23 | FR-OPT-016 | Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN (< 3 phút) | UT-OPT-016 | Đạt | IT-OPT-016 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-016; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 24 | FR-OPT-017 | Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX (>7 ngày) | UT-OPT-017 | Đạt | IT-OPT-017 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-017; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 25 | FR-OPT-018 | Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build | UT-OPT-018 | Đạt | IT-OPT-018 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-018; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 26 | FR-OPT-019 | Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay (Day) so với ngày bay thực tế | UT-OPT-019 | Đạt | IT-OPT-019 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-019; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 27 | FR-OPT-020 | Bổ sung trường "Mục đích chuyến bay" trong KHB ngày | UT-OPT-020 | Đạt | IT-OPT-020 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-020; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 28 | FR-OPT-021 | Logic cảnh báo "đỏ" chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực | UT-OPT-021 | Đạt | IT-OPT-021 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-021; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 29 | FR-OPT-022 | Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế | UT-OPT-022 | Đạt | IT-OPT-022 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-022; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 30 | FR-OPT-023 | Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau | UT-OPT-023 | Đạt | IT-OPT-023 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-023; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 31 | FR-OPT-024 | Theo dõi kế hoạch bay hàng ngày với cập nhật liên tục | UT-OPT-024 | Đạt | IT-OPT-024 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-024; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 32 | FR-OPT-025 | Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB | UT-OPT-025 | Đạt | IT-OPT-025 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-025; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 33 | FR-OPT-026 | Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo | UT-OPT-026 | Đạt | IT-OPT-026 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-026; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 34 | FR-OPT-027 | Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế | UT-OPT-027 | Đạt | IT-OPT-027 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-027; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 35 | FR-OPT-028 | Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác | UT-OPT-028 | Đạt | IT-OPT-028 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-028; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 36 | FR-OPT-029 | Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo | UT-OPT-029 | Đạt | IT-OPT-029 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-029; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 37 | FR-OPT-030 | Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report | UT-OPT-030 | Đạt | IT-OPT-030 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-030; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 38 | FR-OPT-031 | Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo | UT-OPT-031 | Đạt | IT-OPT-031 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-031; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 39 | FR-OPT-032 | Đánh giá so sánh việc số liệu của KHBHĐBN | UT-OPT-032 | Đạt | IT-OPT-032 | Đạt | HTQLSLB-EV-OPT-032; Log nghiệp vụ/CSDL và kết quả chức năng | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 40 | FR-RPT-001 | Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay | UT-RPT-001 | Đạt | IT-RPT-001 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-001; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 41 | FR-RPT-002 | Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian | UT-RPT-002 | Đạt | IT-RPT-002 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-002; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 42 | FR-RPT-003 | Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường | UT-RPT-003 | Đạt | IT-RPT-003 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-003; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 43 | FR-RPT-004 | Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế | UT-RPT-004 | Đạt | IT-RPT-004 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-004; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 44 | FR-RPT-005 | Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F | UT-RPT-005 | Đạt | IT-RPT-005 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-005; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 45 | FR-RPT-006 | Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ % | UT-RPT-006 | Đạt | IT-RPT-006 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-006; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 46 | FR-RPT-007 | Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay | UT-RPT-007 | Đạt | IT-RPT-007 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-007; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 47 | FR-RPT-008 | Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng | UT-RPT-008 | Đạt | IT-RPT-008 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-008; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 48 | FR-RPT-009 | Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tất cả sân bay dân dụng | UT-RPT-009 | Đạt | IT-RPT-009 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-009; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 49 | FR-RPT-010 | Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc | UT-RPT-010 | Đạt | IT-RPT-010 | Đạt | HTQLSLB-EV-RPT-010; Bảng đối soát KPI/báo cáo/export | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 50 | FR-AI-001 | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho truy vấn hàng không | UT-AI-001 | Đạt | IT-AI-001 | Đạt | HTQLSLB-EV-AI-001; Bộ câu hỏi, phản hồi, quyền và log AI | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 51 | FR-AI-002 | Truy vấn và tổng hợp dữ liệu tự động theo yêu cầu | UT-AI-002 | Đạt | IT-AI-002 | Đạt | HTQLSLB-EV-AI-002; Bộ câu hỏi, phản hồi, quyền và log AI | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 52 | FR-AI-003 | Tích hợp Trợ lý ảo (Chatbot) vào giao diện HTSLB | UT-AI-003 | Đạt | IT-AI-003 | Đạt | HTQLSLB-EV-AI-003; Bộ câu hỏi, phản hồi, quyền và log AI | Đủ điều kiện tích hợp build |
| 53 | FR-AI-004 | Báo cáo và giám sát hiệu năng của Trợ lý ảo | UT-AI-004 | Đạt | IT-AI-004 | Đạt | HTQLSLB-EV-AI-004; Bộ câu hỏi, phản hồi, quyền và log AI | Đủ điều kiện tích hợp build |

# 8. Kết luận và kiến nghị

Kiểm thử đơn vị và tích hợp nội bộ hoàn thành 100% đối với 53/53 chức năng. Mã nguồn, script cơ sở dữ liệu, API/tích hợp và build HTQLSLB 1.0.0 đáp ứng yêu cầu nội bộ, đủ điều kiện chuyển sang cài đặt, cấu hình máy chủ và kiểm thử sau cài đặt. Kiến nghị quản lý nguyên trạng tag/build, checksum và hồ sơ bằng chứng khi bàn giao.

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ SỬ DỤNG | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI | ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN (NẾU CÓ) |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) |