BỘ 14 MẪU BIỂU CHI TIẾT

KẾT QUẢ/SẢN PHẨM ĐÃ HOÀN THÀNH CỦA DỰ ÁN HTQLSLB

Kèm theo Mẫu số 1.1 – Nội dung nhật ký công tác triển khai

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH |
| Nhà thầu triển khai | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM |
| Phạm vi lựa chọn | STT 1, 2, 7, 13, 19, 22, 23, 32, 33, 37, 38, 39, 40 và 42 |
| Số lượng | 14/42 đầu mục |
| Nguyên tắc sử dụng | Nội dung đã điền theo trạng thái hồ sơ; các trường trong dấu [ ] và định danh kỹ thuật phải đối chiếu thực tế trước khi ký |

DANH MỤC 14 MẪU BIỂU

| STT danh mục | Tên mẫu biểu | Mã/số | Ngày | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ | 01/2026/BBKS-HTQLSLB | 13/07/2026 | 1.0 |
| 2 | BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT | 01/2026/BCKS-HTQLSLB | 13/07/2026 | 1.0 |
| 7 | TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS) | HTQLSLB-SRS-01 | 18/07/2026 | 1.0 |
| 13 | HỒ SƠ MÃ NGUỒN PHẦN MỀM HỆ THỐNG SỐ LIỆU ĐIỀU HÀNH BAY | HTQLSLB-SRC-1.0.0 | 02/08/2026 | 1.0.0 |
| 19 | BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ CẤU HÌNH MÁY CHỦ | 01/2026/BBNTKT-HTQLSLB | 07/08/2026 | 1.0 |
| 22 | BÁO CÁO KIỂM THỬ NỘI BỘ SAU CÀI ĐẶT | 02/2026/BCKTNB-HTQLSLB | 07/08/2026 | 1.0 |
| 23 | DANH SÁCH LỖI VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ LẠI | HTQLSLB-DEFECT-INT-01 | 07/08/2026 | 1.0 |
| 32 | BIÊN BẢN ĐÀO TẠO NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ QUẢN TRỊ | 01/2026/BBDT-HTQLSLB | 02/09/2026 | 1.0 |
| 33 | TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG | HTQLSLB-HDSD-01 | 02/09/2026 | 1.0 |
| 37 | BỘ BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT THEO MẪU SỐ 5 | 01-02/2026/BBNTKT-HTQLSLB | 06/09/2026 | 1.0 |
| 38 | BIÊN BẢN NGHIỆM THU SẢN PHẨM/HẠNG MỤC THEO MẪU SỐ 6 | 01/2026/BBNTSP-HTQLSLB | 06/09/2026 | 1.0 |
| 39 | PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIỆM THU CHI TIẾT 05 NHÓM/53 CHỨC NĂNG | HTQLSLB-PLNT-01 | 06/09/2026 | 1.0 |
| 40 | BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG | 01/2026/BBBG-HTQLSLB | 06/09/2026 | HTQLSLB 1.0.0 |
| 42 | CAM KẾT BẢO HÀNH, HỖ TRỢ VÀ DANH SÁCH ĐẦU MỐI VẬN HÀNH | 01/2026/BHHT-HTQLSLB | 06/09/2026 | Theo hợp đồng |

Lưu ý: ngày 02/09/2026 và 06/09/2026 phải được xác nhận theo thời điểm ký thực tế. Không ký trước ngày hoàn thành hoặc ghi nhận kết quả chưa có bằng chứng.

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 1

BIÊN BẢN KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ YÊU CẦU NGHIỆP VỤ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 01/2026/BBKS-HTQLSLB |
| Ngày | 13/07/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Thời gian, địa điểm và thành phần

Thời gian khảo sát: từ ngày 09/07/2026 đến hết ngày 13/07/2026. Địa điểm: [ghi địa điểm làm việc và vị trí hệ thống được khảo sát].

| Thành phần | Đơn vị | Đại diện | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Chủ trì/xác nhận |
| Nhà thầu triển khai | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Thực hiện/lập hồ sơ |
| Đơn vị sử dụng/khai thác | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Phối hợp/xác nhận nghiệp vụ |
| Giám sát (nếu có) | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Giám sát/xác nhận |

2. Căn cứ, mục tiêu và phương pháp khảo sát

– Hợp đồng, hồ sơ thiết kế/đề cương nhiệm vụ, kế hoạch triển khai và phạm vi 05 nhóm/53 chức năng của dự án.

– Khảo sát qua phỏng vấn đầu mối nghiệp vụ, rà soát quy trình/biểu mẫu, kiểm tra môi trường kỹ thuật và đối chiếu mẫu dữ liệu.

– Mục tiêu là thống nhất hiện trạng, nhu cầu cập nhật, nguồn dữ liệu, tích hợp, phân quyền, báo cáo và tiêu chí chấp nhận.

3. Kết quả khảo sát theo nhóm chức năng

| Nhóm | Tên nhóm | Số CN | Phạm vi khảo sát | Kết quả thống nhất |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Tích hợp và tự động hóa dữ liệu | 5 | Email/thư mục, ADS-B, SLOT, AMHS và API chia sẻ dữ liệu | Đã hoàn thành; phù hợp phạm vi được duyệt |
| II | Cảnh báo và tiện ích hỗ trợ | 2 | Cảnh báo đa kịch bản; KHB quân sự và sử dụng vùng trời | Đã hoàn thành; phù hợp phạm vi được duyệt |
| III | Nâng cấp Hệ thống số liệu điều hành bay | 32 | Quản lý, tra cứu, đối soát, phép bay, thống kê và hiệu chỉnh dữ liệu | Đã hoàn thành; phù hợp phạm vi được duyệt |
| IV | Phân tích và báo cáo | 10 | Biểu đồ, báo cáo điều hành, ADS-B, quân sự/dân dụng và xuất dữ liệu | Đã hoàn thành; phù hợp phạm vi được duyệt |
| V | Ứng dụng AI | 4 | Truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, tổng hợp tự động, chatbot và giám sát hiệu năng | Đã hoàn thành; phù hợp phạm vi được duyệt |

4. Hiện trạng dữ liệu, tích hợp và hạ tầng

| Đối tượng | Nội dung đã khảo sát | Kết quả/yêu cầu thống nhất |
| --- | --- | --- |
| Email/thư mục | Nguồn tệp, định dạng, lịch nhận, quy tắc nhận diện và lưu trữ | Chuẩn hóa cấu hình nguồn; lưu log nhận/xử lý; cho phép chạy lại an toàn |
| ADS-B | Dữ liệu vị trí, thời gian, callsign, đối soát O/F | Kiểm tra tính đầy đủ, trùng lặp, sai lệch thời gian và chất lượng dữ liệu |
| SLOT/AMHS | Luồng nhận/gửi, định dạng điện văn, trạng thái xử lý | Có cơ chế kiểm soát lỗi, hàng đợi và truy vết điện văn |
| KHB/vùng trời | Dữ liệu kế hoạch bay quân sự, vùng trời và quyền khai thác | Phân quyền truy cập; quản lý lịch sử thay đổi và đối chiếu |
| Bravo/API | Đầu mối kết nối, dữ liệu trao đổi, xác thực và giới hạn truy cập | Cấu hình tách môi trường; nhật ký API; xử lý timeout/retry |
| Máy chủ/CSDL | Vai trò máy chủ, hệ điều hành, runtime, Oracle, sao lưu, log | Triển khai theo thiết kế; kiểm soát tài khoản, thời gian, dung lượng và khôi phục |

5. Nội dung thống nhất và sản phẩm đầu ra

– Phạm vi gồm đủ 05 nhóm/53 chức năng; mọi thay đổi sau ngày 13/07/2026 phải được quản lý bằng yêu cầu thay đổi.

– Sản phẩm khảo sát gồm BBKS số 01/2026/BBKS-HTQLSLB, BCKS số 01/2026/BCKS-HTQLSLB, HTQLSLB-TLNV-01, HTQLSLB-DMPV-01, HTQLSLB-DMTL-01 và HTQLSLB-DSVD-01.

– Kết quả khảo sát đủ điều kiện chuyển sang phân tích yêu cầu, thiết kế và lập đường cơ sở kiểm thử.

6. Kết luận

Các bên thống nhất nội dung khảo sát nêu trên phản ánh phạm vi và yêu cầu cần triển khai. Biên bản được lập thành các bản có giá trị như nhau; số bản và nơi lưu ghi theo quy định quản lý hồ sơ của các bên.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 01/2026/BCKS-HTQLSLB |
| Ngày | 13/07/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Tóm tắt kết quả

Khảo sát được thực hiện từ 09/07/2026 đến 13/07/2026, bao phủ quy trình nghiệp vụ, 05 nhóm/53 chức năng, dữ liệu, tích hợp, hạ tầng, an toàn thông tin và vận hành. Kết quả đã được chuẩn hóa thành đầu vào cho SRS, thiết kế chi tiết và kế hoạch kiểm thử.

2. Phạm vi và kết quả theo nhóm

| Nhóm | Số CN | Hiện trạng/kết quả khảo sát đã hoàn thành | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | Đã khảo sát và thống nhất yêu cầu đối với email/thư mục, ads-b, slot, amhs và api chia sẻ dữ liệu; xác định đầu vào, xử lý, đầu ra, ngoại lệ, phân quyền và lưu vết. | HTQLSLB-TLNV-01; HTQLSLB-DMPV-01 |
| II | 2 | Đã khảo sát và thống nhất yêu cầu đối với cảnh báo đa kịch bản; khb quân sự và sử dụng vùng trời; xác định đầu vào, xử lý, đầu ra, ngoại lệ, phân quyền và lưu vết. | HTQLSLB-TLNV-01; HTQLSLB-DMPV-01 |
| III | 32 | Đã khảo sát và thống nhất yêu cầu đối với quản lý, tra cứu, đối soát, phép bay, thống kê và hiệu chỉnh dữ liệu; xác định đầu vào, xử lý, đầu ra, ngoại lệ, phân quyền và lưu vết. | HTQLSLB-TLNV-01; HTQLSLB-DMPV-01 |
| IV | 10 | Đã khảo sát và thống nhất yêu cầu đối với biểu đồ, báo cáo điều hành, ads-b, quân sự/dân dụng và xuất dữ liệu; xác định đầu vào, xử lý, đầu ra, ngoại lệ, phân quyền và lưu vết. | HTQLSLB-TLNV-01; HTQLSLB-DMPV-01 |
| V | 4 | Đã khảo sát và thống nhất yêu cầu đối với truy vấn ngôn ngữ tự nhiên, tổng hợp tự động, chatbot và giám sát hiệu năng; xác định đầu vào, xử lý, đầu ra, ngoại lệ, phân quyền và lưu vết. | HTQLSLB-TLNV-01; HTQLSLB-DMPV-01 |

3. Kết quả khảo sát dữ liệu và tích hợp

| Nguồn/kết nối | Dữ liệu chính | Yêu cầu chất lượng và kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| Email/thư mục | Tệp dữ liệu nghiệp vụ | Nhận diện đúng tệp; chống xử lý trùng; log và cảnh báo lỗi |
| ADS-B | Vị trí, thời gian, callsign | Chuẩn hóa thời gian; đối soát O/F; phát hiện thiếu/trùng/sai |
| SLOT/AMHS | SLOT và điện văn | Kiểm soát trạng thái, hàng đợi, retry và truy vết |
| Bravo/API | Dữ liệu điều hành và chia sẻ | Xác thực, phân quyền, timeout, audit và giới hạn truy cập |
| Oracle/ứng dụng | Dữ liệu SLB, danh mục, lịch sử | Toàn vẹn dữ liệu, transaction, sao lưu/khôi phục và hiệu năng |

4. Kết quả khảo sát hạ tầng và vận hành

– Đã xác định các vai trò máy chủ ứng dụng, cơ sở dữ liệu, tích hợp và sao lưu; hostname/IP thực tế được quản lý tại HTQLSLB-SERVER-CFG-01.

– Đã xác định yêu cầu tài khoản/phân quyền, log, đồng bộ thời gian, giám sát tài nguyên, sao lưu và phương án khôi phục.

– Đã xác định môi trường phát triển, kiểm thử và vận hành; cấu hình bí mật không ghi trực tiếp trong báo cáo khảo sát.

5. Vấn đề khảo sát và kết quả xử lý

| Nhóm vấn đề | Kết quả xử lý | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Dữ liệu mẫu và biểu mẫu báo cáo | Đã tổng hợp đầu mối, mẫu đầu vào/đầu ra và quy tắc đối chiếu | Đã đóng để lập SRS |
| Thông tin kết nối/tài khoản | Đã xác định nguyên tắc cấp theo môi trường và quản lý an toàn | Theo dõi trong triển khai |
| Nội dung cần làm rõ | Đã ghi nhận tại HTQLSLB-DSVD-01 và cập nhật vào tài liệu nghiệp vụ | Không còn nội dung cản trở |

6. Kết luận và kiến nghị

Kết quả khảo sát đáp ứng mục tiêu, bao phủ phạm vi 05 nhóm/53 chức năng và đủ điều kiện làm đường cơ sở phân tích–thiết kế. Trước khi ký, đối chiếu số vào sổ, thành phần ký và tệp 01_2026_BCKS-HTQLSLB_v1.0.docx.

| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN |
| --- | --- |
| NGƯỜI LẬP BÁO CÁO (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 7

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM (SRS)

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | HTQLSLB-SRS-01 |
| Ngày | 18/07/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Kiểm soát tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Nội dung | Người lập | Người rà soát/phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 18/07/2026 | Đường cơ sở yêu cầu cho 05 nhóm/53 chức năng | [Ghi người lập] | [Ghi người rà soát/phê duyệt] |

2. Mục đích, phạm vi và đối tượng sử dụng

– Đặc tả yêu cầu chức năng, dữ liệu, tích hợp, phân quyền, báo cáo và yêu cầu phi chức năng của HTQLSLB.

– Làm căn cứ thiết kế, lập trình, kiểm thử, nghiệm thu, đào tạo và quản lý thay đổi.

– Đối tượng sử dụng: Chủ đầu tư, đơn vị nghiệp vụ, nhà thầu phát triển, kiểm thử, giám sát và quản trị/vận hành.

3. Bối cảnh và kiến trúc logic

| Lớp/thành phần | Trách nhiệm chính | Giao tiếp/dữ liệu |
| --- | --- | --- |
| Giao diện/nghiệp vụ | Thực hiện quy trình, tra cứu, cảnh báo, báo cáo và quản trị | Trình duyệt; phân quyền theo vai trò |
| Dịch vụ ứng dụng/API | Xử lý nghiệp vụ, tích hợp, lịch chạy và thông báo | Email, ADS-B, SLOT, AMHS, Bravo/API |
| Dữ liệu | Lưu dữ liệu SLB, danh mục, lịch sử, audit và cấu hình | Oracle; script deploy/rollback |
| Vận hành | Log, giám sát, sao lưu, khôi phục và quản lý phiên bản | Máy chủ ứng dụng/CSDL/tích hợp/sao lưu |

4. Danh mục yêu cầu chức năng

| Mã FR | Nhóm | Yêu cầu chức năng | Tiêu chí chấp nhận và truy vết |
| --- | --- | --- | --- |
| FR-INT-001 | I | Tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-INT-001; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-INT-002 | I | Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-INT-002; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-INT-003 | I | Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-INT-003; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-INT-004 | I | Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-INT-004; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-INT-005 | I | Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-INT-005; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-ALT-001 | II | Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-ALT-001; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-ALT-002 | II | Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-ALT-002; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-001 | III | Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-001; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-002 | III | Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHBN | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-002; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-003 | III | Áp dụng quy tắc 120h ICAO cho hiển thị FPL | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-003; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-004 | III | Tìm kiếm chuyến bay đa trường, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-004; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-005 | III | Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-005; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-006 | III | Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-006; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-007 | III | Export dữ liệu chia tách 3 loại file (ALL, LD, OF) | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-007; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-008 | III | Chức năng Edit info chuyến bay | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-008; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-009 | III | Hiển thị lịch sử thao tác của người xử lý chuyến bay | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-009; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-010 | III | Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày (DEP cuối ngày → ARR hôm sau) | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-010; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-011 | III | Thống kê theo khung giờ/chặng/đường bay | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-011; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-012 | III | Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-012; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-013 | III | Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-013; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-014 | III | Tối ưu hiệu năng ExportBravo (< 3 phút) | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-014; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-015 | III | Chức năng F8 "ép dòng" trong Calendar Accepted | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-015; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-016 | III | Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN (< 3 phút) | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-016; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-017 | III | Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX (>7 ngày) | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-017; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-018 | III | Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-018; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-019 | III | Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay (Day) so với ngày bay thực tế | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-019; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-020 | III | Bổ sung trường "Mục đích chuyến bay" trong KHB ngày | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-020; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-021 | III | Logic cảnh báo "đỏ" chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-021; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-022 | III | Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-022; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-023 | III | Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-023; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-024 | III | Theo dõi kế hoạch bay hàng ngày với cập nhật liên tục | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-024; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-025 | III | Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-025; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-026 | III | Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-026; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-027 | III | Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-027; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-028 | III | Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-028; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-029 | III | Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-029; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-030 | III | Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-030; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-031 | III | Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-031; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-OPT-032 | III | Đánh giá so sánh việc số liệu của KHBHĐBN | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-OPT-032; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-001 | IV | Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-001; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-002 | IV | Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-002; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-003 | IV | Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-003; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-004 | IV | Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-004; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-005 | IV | Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-005; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-006 | IV | Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ % | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-006; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-007 | IV | Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-007; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-008 | IV | Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-008; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-009 | IV | Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tất cả sân bay dân dụng | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-009; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-RPT-010 | IV | Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-RPT-010; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-AI-001 | V | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho truy vấn hàng không | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-AI-001; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-AI-002 | V | Truy vấn và tổng hợp dữ liệu tự động theo yêu cầu | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-AI-002; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-AI-003 | V | Tích hợp Trợ lý ảo (Chatbot) vào giao diện HTSLB | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-AI-003; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |
| FR-AI-004 | V | Báo cáo và giám sát hiệu năng của Trợ lý ảo | Đúng đầu vào/quy tắc/đầu ra; đúng phân quyền và lưu vết; truy vết TC-AI-004; trạng thái: đã triển khai HTQLSLB 1.0.0 |

5. Yêu cầu phi chức năng

| Mã | Nhóm yêu cầu | Yêu cầu/tiêu chí cần kiểm soát |
| --- | --- | --- |
| NFR-SEC-01 | An toàn thông tin | Xác thực, phân quyền tối thiểu, bảo vệ bí mật cấu hình, audit và quản lý phiên đăng nhập |
| NFR-PERF-01 | Hiệu năng | Thời gian đáp ứng và tải xử lý theo đường cơ sở được phê duyệt; có log đo kiểm |
| NFR-AVL-01 | Sẵn sàng | Khởi động lại có kiểm soát; phát hiện lỗi; giám sát dịch vụ và tài nguyên |
| NFR-DATA-01 | Toàn vẹn dữ liệu | Transaction, chống trùng, đối soát, lưu lịch sử và khôi phục được |
| NFR-OPS-01 | Vận hành | Có tài liệu triển khai/rollback, sao lưu, khôi phục, log và đầu mối hỗ trợ |
| NFR-USE-01 | Khả dụng | Giao diện nhất quán, thông báo lỗi rõ, hỗ trợ tra cứu/xuất báo cáo và hướng dẫn sử dụng |

6. Quản lý thay đổi và phê duyệt

Phiên bản 1.0 là đường cơ sở ngày 18/07/2026. Mọi thay đổi yêu cầu phải ghi mã yêu cầu thay đổi, phân tích ảnh hưởng đến thiết kế/mã nguồn/kiểm thử/tài liệu, được phê duyệt và cập nhật ma trận truy vết.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU LẬP SRS | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU LẬP SRS (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 13

HỒ SƠ MÃ NGUỒN PHẦN MỀM HỆ THỐNG SỐ LIỆU ĐIỀU HÀNH BAY

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | HTQLSLB-SRC-1.0.0 |
| Ngày | 02/08/2026 |
| Phiên bản | 1.0.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Phạm vi gói mã nguồn

| STT | Thành phần | Mã/phiên bản | Nội dung kiểm tra | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mã nguồn ứng dụng | HTQLSLB-SRC-1.0.0 | Solution/project, thư viện nội bộ, cấu hình mẫu | Đủ thành phần; mở và biên dịch theo hướng dẫn |
| 2 | Gói build | HTQLSLB-BUILD-1.0.0 | Artifact triển khai và checksum | Khớp phiên bản 1.0.0 |
| 3 | Script CSDL | HTQLSLB-DB-DEPLOY-01 | Deploy/rollback; thứ tự chạy; kiểm tra lỗi | Đủ bộ script phiên bản schema 1.0.0 |
| 4 | API/tích hợp | HTQLSLB-API-BUILD-01 | API, adapter, job, cấu hình mẫu | Đã đóng gói; bí mật tách khỏi mã nguồn |
| 5 | Tài liệu kỹ thuật | SRS/TKCT/API/DBDES | Thiết kế, dữ liệu, API và hướng dẫn build | Đủ để bảo trì và tái tạo build |
| 6 | Nhật ký phiên bản | HTQLSLB-RELNOTE-01 | Thay đổi, lỗi đã sửa, hạn chế và phụ thuộc | Đã chốt ngày 02/08/2026 |

2. Thông tin kho mã nguồn và định danh bản giao

| Trường | Giá trị cần ghi nhận |
| --- | --- |
| Kho/đường dẫn lưu | [Ghi URL hoặc vị trí kho nội bộ; không ghi mật khẩu trong hồ sơ] |
| Nhánh/tag phát hành | [Ghi branch/tag thực tế tương ứng HTQLSLB 1.0.0] |
| Commit phát hành | [Ghi commit hash thực tế] |
| Checksum gói bàn giao | [Ghi SHA-256 từ Phiếu bàn giao build] |
| Công cụ/phiên bản build | [Ghi Visual Studio/.NET/Oracle client và phụ thuộc thực tế] |
| Người tạo/xác minh build | [Ghi họ tên, thời điểm và môi trường tạo build] |

3. Kiểm tra chất lượng và an toàn mã nguồn

| Tiêu chí | Cách kiểm tra | Kết quả ghi nhận |
| --- | --- | --- |
| Biên dịch | Build sạch theo hướng dẫn; ghi log | Đạt; đối chiếu log build chính thức |
| Phụ thuộc | Rà soát thư viện, giấy phép và phiên bản | Đã lập danh mục; cập nhật khi thay đổi |
| Bí mật | Không lưu mật khẩu/token thực trong mã nguồn | Cấu hình bí mật quản lý ngoài mã nguồn |
| CSDL | Script deploy/rollback có thứ tự và điều kiện kiểm tra | Đạt; đối chiếu môi trường đích trước chạy |
| Truy vết | Đối chiếu 53 FR với module, commit/build và ca kiểm thử | Đủ phạm vi phiên bản 1.0.0 |
| Khả năng phục hồi | Tái tạo build và rollback theo hướng dẫn | Đạt theo kiểm tra nội bộ |

4. Biên nhận bàn giao mã nguồn

Bên giao bàn giao đúng gói được định danh bằng tag/commit/checksum thực tế; bên nhận kiểm tra khả năng truy cập, giải nén, build và lưu trữ. Tài khoản/quyền truy cập được chuyển qua kênh an toàn và có biên nhận riêng.

| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO MÃ NGUỒN | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN MÃ NGUỒN |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN BÊN GIAO MÃ NGUỒN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN MÃ NGUỒN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 19

BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT CÀI ĐẶT PHẦN MỀM VÀ CẤU HÌNH MÁY CHỦ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 01/2026/BBNTKT-HTQLSLB |
| Ngày | 07/08/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Thành phần nghiệm thu và căn cứ

| Thành phần | Đơn vị | Đại diện | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Chủ trì/xác nhận |
| Nhà thầu triển khai | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Thực hiện/lập hồ sơ |
| Giám sát (nếu có) | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Giám sát/xác nhận |

– Hợp đồng, thiết kế chi tiết, tài liệu cài đặt/cấu hình, HTQLSLB-SERVER-CFG-01 và build HTQLSLB-1.0.0-RC1.

– Biên bản cài đặt số 01/2026/BBCAIDAT-HTQLSLB, log triển khai, bản sao lưu và kết quả kiểm tra sau cài đặt.

– Thông tin bí mật, IP/tài khoản chi tiết được quản lý tại phụ lục hạn chế truy cập, không ghi trong bản lưu hành rộng.

2. Danh mục máy chủ và điều kiện môi trường

| Vai trò | Hostname/IP | Nền tảng/phiên bản | Dịch vụ/cấu hình chính | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Máy chủ ứng dụng | [Theo SERVER-CFG-01] | [HĐH/runtime thực tế] | Web/app service; log; port; time sync | Đạt |
| Máy chủ CSDL | [Theo SERVER-CFG-01] | Oracle [phiên bản thực tế] | Schema, package, index, backup | Đạt |
| Máy chủ tích hợp | [Theo SERVER-CFG-01] | [Nền tảng thực tế] | Email/ADS-B/SLOT/AMHS/Bravo/API | Đạt |
| Sao lưu/giám sát | [Theo SERVER-CFG-01] | [Công cụ thực tế] | Backup, cảnh báo tài nguyên/dịch vụ | Đạt |

3. Khối lượng cài đặt và cấu hình nghiệm thu

| STT | Đối tượng | Nội dung nghiệm thu | Bằng chứng | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm hệ thống/nền | Hệ điều hành, runtime, web/app server và thư viện phụ thuộc | Phiếu cấu hình; ảnh/log phiên bản | Đạt |
| 2 | Phần mềm nội bộ | Triển khai build HTQLSLB-1.0.0-RC1; dịch vụ khởi động bình thường | Log deploy; màn hình version | Đạt |
| 3 | Cơ sở dữ liệu | Chạy script schema/package/index; dữ liệu danh mục | Log script; trạng thái object | Đạt |
| 4 | Kết nối tích hợp | Cấu hình email, ADS-B, SLOT, AMHS, Bravo/API | Log kết nối/trao đổi thử | Đạt |
| 5 | Tài khoản/phân quyền | Tài khoản dịch vụ và vai trò người dùng | Danh sách quyền được duyệt | Đạt |
| 6 | Log/giám sát/thời gian | Log ứng dụng, audit, cảnh báo dịch vụ/tài nguyên, đồng bộ thời gian | Log kiểm tra | Đạt |
| 7 | Sao lưu/rollback | Sao lưu trước triển khai; phương án rollback; kiểm tra khả năng khôi phục | Biên nhận backup; hướng dẫn | Đạt |

4. Kết luận nghiệm thu kỹ thuật

Các đối tượng cài đặt, phần mềm nội bộ và cấu hình máy chủ nêu trên được kiểm tra đạt yêu cầu, đủ điều kiện bàn giao phiên bản RC1 để thực hiện kiểm thử hệ thống. Các giá trị hostname/IP/phiên bản nền phải được đối chiếu HTQLSLB-SERVER-CFG-01 trước khi ký.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 22

BÁO CÁO KIỂM THỬ NỘI BỘ SAU CÀI ĐẶT

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 02/2026/BCKTNB-HTQLSLB |
| Ngày | 07/08/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Đối tượng, môi trường và phương pháp kiểm thử

| Nội dung | Giá trị ghi nhận |
| --- | --- |
| Phiên bản kiểm thử | HTQLSLB-1.0.0-RC1; schema 1.0.0; API build 01 |
| Môi trường | Môi trường sau cài đặt theo 01/2026/BBCAIDAT-HTQLSLB và HTQLSLB-SERVER-CFG-01 |
| Dữ liệu | Bộ dữ liệu kiểm thử đã kiểm soát; không đưa bí mật hoặc dữ liệu nhạy cảm vào báo cáo |
| Phương pháp | Smoke, chức năng, tích hợp, phân quyền, dữ liệu, báo cáo, log, sao lưu và kiểm thử lại |
| Tiêu chí đạt | 53/53 chức năng đạt; không còn lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi cản trở bàn giao kiểm thử |

2. Kết quả tổng hợp theo nhóm chức năng

| Nhóm | Số CN | Đã kiểm tra | Đạt | Không đạt | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 5 | 5 | 0 | Đạt |
| II | 2 | 2 | 2 | 0 | Đạt |
| III | 32 | 32 | 32 | 0 | Đạt |
| IV | 10 | 10 | 10 | 0 | Đạt |
| V | 4 | 4 | 4 | 0 | Đạt |
| Tổng | 53 | 53 | 53 | 0 | Đạt 100% |

3. Kết quả kiểm tra kỹ thuật sau cài đặt

| Nhóm kiểm tra | Nội dung | Kết quả | Bằng chứng cần lưu |
| --- | --- | --- | --- |
| Khởi động/kết nối | Dịch vụ, ứng dụng, CSDL và tích hợp khởi động/kết nối đúng | Đạt | Log dịch vụ/kết nối |
| Chức năng | Thực hiện các luồng chính của 53 chức năng | Đạt | Kết quả ca kiểm thử |
| Dữ liệu | Ghi/đọc, đối soát, transaction, lịch sử và xuất dữ liệu | Đạt | Ảnh/chụp dữ liệu có kiểm soát |
| Phân quyền | Truy cập đúng vai trò; từ chối thao tác không được cấp | Đạt | Ma trận quyền và log |
| Log/audit | Ghi nhận lỗi, thao tác quan trọng và thông tin truy vết | Đạt | Trích xuất log |
| Sao lưu/rollback | Xác nhận bản sao lưu và hướng dẫn phục hồi/rollback | Đạt | Biên nhận backup/hướng dẫn |

4. Kết luận

Kết quả kiểm thử nội bộ sau cài đặt đạt yêu cầu: 53/53 chức năng đạt, không còn lỗi cản trở bàn giao kiểm thử. Các bằng chứng chi tiết được lưu cùng HTQLSLB-TESTCASE-01 và HTQLSLB-DEFECT-INT-01.

| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KIỂM THỬ | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU XÁC NHẬN |
| --- | --- |
| NGƯỜI PHỤ TRÁCH KIỂM THỬ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU XÁC NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 23

DANH SÁCH LỖI VÀ KẾT QUẢ KIỂM THỬ LẠI

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | HTQLSLB-DEFECT-INT-01 |
| Ngày | 07/08/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Quy tắc quản lý lỗi

| Mức độ | Mô tả | Điều kiện đóng |
| --- | --- | --- |
| Nghiêm trọng | Dừng hệ thống, mất/sai dữ liệu lớn, ảnh hưởng an toàn hoặc không có giải pháp thay thế | Khắc phục, kiểm thử lại và hồi quy đạt; có người có thẩm quyền xác nhận |
| Cao | Chức năng chính không thực hiện được hoặc kết quả sai | Khắc phục và kiểm thử lại đạt; không ảnh hưởng chức năng liên quan |
| Trung bình | Sai khác có giải pháp tạm thời, không cản trở toàn bộ quy trình | Khắc phục/được chấp thuận xử lý; cập nhật tài liệu nếu cần |
| Thấp | Hiển thị, tiện ích hoặc cải tiến không ảnh hưởng kết quả nghiệp vụ | Khắc phục hoặc được thống nhất kế hoạch xử lý |

2. Tổng hợp trạng thái

| Chỉ tiêu | Giá trị ghi nhận | Yêu cầu đối chiếu |
| --- | --- | --- |
| Tổng lỗi phát hiện | Theo log kiểm thử nội bộ đính kèm | Đối chiếu hệ thống/file quản lý lỗi trước khi ký |
| Lỗi nghiêm trọng/cao còn mở | 0 | Không được có lỗi cản trở bàn giao |
| Lỗi ảnh hưởng nghiệm thu đã đóng | 100% | Phải có bằng chứng kiểm thử lại và người xác nhận |
| Trạng thái phiên bản | HTQLSLB-1.0.0-RC1 đủ điều kiện bàn giao kiểm thử | Khớp BCKTNB số 02/2026/BCKTNB-HTQLSLB |

3. Danh mục nhóm lỗi và kết quả kiểm thử lại

| Nhóm lỗi | Nội dung kiểm tra lại | Kết quả | Mã lỗi/bằng chứng thực tế |
| --- | --- | --- | --- |
| Cấu hình/kết nối | Dịch vụ, CSDL, tích hợp, timeout/retry và log | Đã kiểm thử lại đạt | [Ghi mã lỗi và link/log] |
| Dữ liệu/nghiệp vụ | Quy tắc xử lý, toàn vẹn, chống trùng và lịch sử | Đã kiểm thử lại đạt | [Ghi mã lỗi và ca kiểm thử] |
| Phân quyền/an toàn | Vai trò, thao tác được phép/từ chối và audit | Đã kiểm thử lại đạt | [Ghi mã lỗi và bằng chứng] |
| Giao diện/báo cáo | Hiển thị, lọc, xuất dữ liệu và biểu mẫu | Đã kiểm thử lại đạt | [Ghi mã lỗi và ảnh chụp] |
| Hiệu năng/vận hành | Tải xử lý, log, tài nguyên, sao lưu và khởi động lại | Đã kiểm thử lại đạt | [Ghi mã lỗi và log đo] |

4. Xác nhận đóng danh sách lỗi

Không còn lỗi nghiêm trọng hoặc lỗi cao cản trở bàn giao phiên bản kiểm thử. Mỗi lỗi thực tế phải giữ nguyên mã, mô tả, bước tái hiện, build phát hiện/build sửa, người sửa, người kiểm thử lại, ngày đóng và bằng chứng; không thay thế log chi tiết bằng bảng tổng hợp này.

| PHỤ TRÁCH KIỂM THỬ | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT |
| --- | --- |
| PHỤ TRÁCH KIỂM THỬ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | PHỤ TRÁCH KỸ THUẬT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 32

BIÊN BẢN ĐÀO TẠO NGƯỜI SỬ DỤNG VÀ QUẢN TRỊ

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 01/2026/BBDT-HTQLSLB |
| Ngày | 02/09/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Thông tin khóa đào tạo

| Nội dung | Thông tin |
| --- | --- |
| Thời gian | Ngày 02/09/2026; giờ bắt đầu/kết thúc: [ghi thực tế] |
| Địa điểm/hình thức | [Trực tiếp/trực tuyến; ghi địa điểm hoặc nền tảng] |
| Giảng viên | [Ghi họ tên, đơn vị, vai trò] |
| Đối tượng | Người sử dụng nghiệp vụ; cán bộ quản trị/vận hành; cán bộ hỗ trợ |
| Phiên bản hệ thống | HTQLSLB 1.0.0 |
| Tài liệu | HTQLSLB-HDSD-01; HTQLSLB-HDQTVH-01; tài liệu/bài thực hành đào tạo |

2. Nội dung đã đào tạo

| STT | Chuyên đề | Nội dung | Đối tượng | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tổng quan | Đăng nhập, giao diện, vai trò, tra cứu và nguyên tắc bảo mật | Tất cả | Hoàn thành |
| 2 | Nhóm I | Tích hợp/tự động hóa dữ liệu; theo dõi trạng thái và xử lý lỗi | Người dùng/quản trị | Hoàn thành |
| 3 | Nhóm II | Cảnh báo, tiện ích, KHB quân sự và vùng trời | Người dùng | Hoàn thành |
| 4 | Nhóm III | Các quy trình HTSLB, phép bay, tra cứu, hiệu chỉnh và đối soát | Người dùng | Hoàn thành |
| 5 | Nhóm IV | Biểu đồ, thống kê, báo cáo và xuất dữ liệu | Người dùng | Hoàn thành |
| 6 | Nhóm V | AI, truy vấn, tổng hợp, chatbot và giám sát | Người dùng/quản trị | Hoàn thành |
| 7 | Quản trị | Tài khoản/quyền, cấu hình, log, sao lưu, khôi phục và hỗ trợ | Quản trị/vận hành | Hoàn thành |
| 8 | Thực hành | Thực hiện kịch bản mẫu, xử lý tình huống và hỏi đáp | Tất cả | Hoàn thành |

3. Danh sách tham dự và đánh giá

| STT | Họ tên | Đơn vị/vị trí | Nhóm đào tạo | Kết quả đánh giá | Chữ ký |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Ghi họ tên] | [Ghi đơn vị/vị trí] | [Người dùng/Quản trị] | [Đạt/Cần bổ sung] |  |
| 2 | [Ghi họ tên] | [Ghi đơn vị/vị trí] | [Người dùng/Quản trị] | [Đạt/Cần bổ sung] |  |
| 3 | [Ghi họ tên] | [Ghi đơn vị/vị trí] | [Người dùng/Quản trị] | [Đạt/Cần bổ sung] |  |
| 4 | [Ghi họ tên] | [Ghi đơn vị/vị trí] | [Người dùng/Quản trị] | [Đạt/Cần bổ sung] |  |
| 5 | [Ghi họ tên] | [Ghi đơn vị/vị trí] | [Người dùng/Quản trị] | [Đạt/Cần bổ sung] |  |
| 6 | [Ghi họ tên] | [Ghi đơn vị/vị trí] | [Người dùng/Quản trị] | [Đạt/Cần bổ sung] |  |

4. Kết luận

Nội dung đào tạo đã hoàn thành theo chương trình; người tham dự được cung cấp tài liệu và thực hành các chức năng thuộc phạm vi công việc. Danh sách thực tế, thời lượng, kết quả đánh giá và chữ ký phải hoàn thiện trước khi phát hành biên bản.

| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 33

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | HTQLSLB-HDSD-01 |
| Ngày | 02/09/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Mục đích và điều kiện sử dụng

– Hướng dẫn người dùng thực hiện các thao tác nghiệp vụ trên HTQLSLB 1.0.0 theo đúng vai trò được cấp.

– Tên màn hình/nút có thể khác theo quyền và cấu hình; không chia sẻ tài khoản, mật khẩu hoặc dữ liệu nghiệp vụ ngoài phạm vi cho phép.

– Khi phát hiện sai lệch dữ liệu hoặc lỗi, ghi thời điểm, chức năng, tham số, ảnh chụp/mã lỗi và liên hệ đầu mối hỗ trợ.

2. Hướng dẫn thao tác chung

| Tác vụ | Các bước thực hiện | Kết quả/kiểm tra |
| --- | --- | --- |
| Đăng nhập | Mở địa chỉ hệ thống → nhập tài khoản → xác thực → chọn chức năng | Đúng tên người dùng/vai trò; đổi mật khẩu theo quy định |
| Tìm kiếm/lọc | Chọn khoảng ngày và tiêu chí → kiểm tra định dạng → Tìm kiếm | Kết quả đúng phạm vi; có thể sắp xếp/phân trang |
| Thêm/sửa | Mở bản ghi → nhập trường bắt buộc → kiểm tra → Lưu | Thông báo thành công; dữ liệu và lịch sử được cập nhật |
| Xuất báo cáo | Chọn mẫu/tham số → Xem trước → Xuất tệp | Đúng tiêu đề, thời gian, số liệu và định dạng |
| Xử lý cảnh báo | Mở thông báo → xem nguồn/nguyên nhân → xử lý/xác nhận | Trạng thái và người xử lý được ghi nhận |
| Đăng xuất | Hoàn tất công việc → Đăng xuất/đóng phiên | Phiên kết thúc; không để máy không giám sát |

3. Hướng dẫn theo nhóm chức năng

| Nhóm | Nghiệp vụ chính | Trình tự sử dụng khuyến nghị | Điểm cần kiểm tra |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Tích hợp/tự động dữ liệu | Theo dõi nguồn → kiểm tra trạng thái → đối soát → xử lý lỗi/chạy lại | Không xử lý trùng; log và thời gian dữ liệu |
| II | Cảnh báo/tiện ích | Chọn kịch bản → xem cảnh báo → kiểm tra dữ liệu → xác nhận/xử lý | Mức cảnh báo, người xử lý và lịch sử |
| III | HTSLB | Chọn phân hệ → tra cứu → thêm/sửa/đối soát → lưu/xuất | Quyền thao tác, ngày bay, callsign và lịch sử |
| IV | Phân tích/báo cáo | Chọn báo cáo → nhập tham số → xem trước → đối chiếu → xuất | Kỳ dữ liệu, bộ lọc, tổng số và đơn vị |
| V | AI | Nhập truy vấn/yêu cầu → xem nguồn/kết quả → kiểm tra lại → sử dụng | Kết quả AI cần được người dùng xác minh |

4. Xử lý sự cố thường gặp

| Hiện tượng | Kiểm tra ban đầu | Hành động |
| --- | --- | --- |
| Không đăng nhập được | Mạng, địa chỉ, tài khoản, thời gian và thông báo lỗi | Không thử lặp quá giới hạn; liên hệ quản trị |
| Không có dữ liệu | Bộ lọc ngày, quyền, trạng thái nguồn tích hợp | Đặt lại bộ lọc; đối chiếu log/nguồn |
| Dữ liệu sai/trùng | Nguồn, thời điểm, mã bản ghi và lịch sử | Không tự xóa; lập phiếu hỗ trợ kèm bằng chứng |
| Xuất báo cáo lỗi | Tham số, quyền ghi tệp, trình duyệt và dung lượng | Thử phạm vi nhỏ; ghi mã lỗi |
| Hệ thống chậm | Khung giờ, thao tác, số lượng dữ liệu | Ghi thời gian/điều kiện; báo đầu mối vận hành |

5. Hỗ trợ và quản lý phiên bản

Đầu mối, kênh tiếp nhận, thời gian hỗ trợ và mức ưu tiên thực hiện theo 01/2026/BHHT-HTQLSLB. Tài liệu phải cập nhật khi giao diện, quy trình, quyền hoặc phiên bản phần mềm thay đổi.

| NGƯỜI BIÊN SOẠN | NGƯỜI PHÊ DUYỆT |
| --- | --- |
| NGƯỜI BIÊN SOẠN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | NGƯỜI PHÊ DUYỆT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 37

BỘ BIÊN BẢN NGHIỆM THU KỸ THUẬT THEO MẪU SỐ 5

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 01-02/2026/BBNTKT-HTQLSLB |
| Ngày | 06/09/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Danh mục bộ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật

| STT | Số biên bản | Đối tượng nghiệm thu | Ngày | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 01/2026/BBNTKT-HTQLSLB | Cài đặt phần mềm hệ thống, phần mềm nội bộ và cấu hình máy chủ | 07/08/2026 | Đạt; xem Phụ biểu chi tiết STT 19 |
| 2 | 02/2026/BBNTKT-HTQLSLB | Phần mềm HTQLSLB 1.0.0, CSDL, API/tích hợp và 05 nhóm/53 chức năng | 06/09/2026 | Đạt |

2. Biên bản số 02/2026/BBNTKT-HTQLSLB – đối tượng và căn cứ

| Thành phần | Đơn vị | Đại diện | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Chủ trì/xác nhận |
| Nhà thầu triển khai | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Thực hiện/lập hồ sơ |
| Đơn vị sử dụng/khai thác | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Phối hợp/xác nhận nghiệp vụ |
| Giám sát (nếu có) | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Giám sát/xác nhận |

– SRS HTQLSLB-SRS-01, thiết kế chi tiết 01/2026/TKCT-HTQLSLB và ma trận truy vết HTQLSLB-TRACE-01.

– Mã nguồn/gói cài đặt HTQLSLB 1.0.0, script schema 1.0.0, API build 01 và hồ sơ cài đặt.

– Báo cáo kiểm thử hệ thống/UAT số 01/2026/BCKTHT-HTQLSLB, bộ ca kiểm thử và danh sách lỗi đã đóng.

3. Kết quả nghiệm thu kỹ thuật phần mềm

| Nhóm | Số CN | Khối lượng | Chất lượng/kết quả | Bằng chứng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 5/5 chức năng | Đạt yêu cầu; đúng phạm vi, phân quyền và truy vết | HTQLSLB-PLNT-01; TC-I; BCKTHT |
| II | 2 | 2/2 chức năng | Đạt yêu cầu; đúng phạm vi, phân quyền và truy vết | HTQLSLB-PLNT-01; TC-II; BCKTHT |
| III | 32 | 32/32 chức năng | Đạt yêu cầu; đúng phạm vi, phân quyền và truy vết | HTQLSLB-PLNT-01; TC-III; BCKTHT |
| IV | 10 | 10/10 chức năng | Đạt yêu cầu; đúng phạm vi, phân quyền và truy vết | HTQLSLB-PLNT-01; TC-IV; BCKTHT |
| V | 4 | 4/4 chức năng | Đạt yêu cầu; đúng phạm vi, phân quyền và truy vết | HTQLSLB-PLNT-01; TC-V; BCKTHT |

4. Tiêu chí kỹ thuật chung

| Tiêu chí | Kết quả |
| --- | --- |
| Mã nguồn/build/script/API đồng nhất phiên bản và có khả năng triển khai lại | Đạt |
| 53/53 chức năng có yêu cầu, thiết kế, ca kiểm thử, kết quả và bằng chứng | Đạt |
| Phân quyền, audit, log, toàn vẹn dữ liệu và tích hợp được kiểm tra | Đạt |
| Không còn lỗi nghiêm trọng/cao cản trở nghiệm thu | Đạt |
| Có tài liệu sử dụng, quản trị/vận hành, sao lưu/khôi phục và hồ sơ chuyển giao | Đạt |

5. Kết luận

Bộ Biên bản nghiệm thu kỹ thuật gồm 02 biên bản; các đối tượng được nghiệm thu đạt yêu cầu kỹ thuật và đủ điều kiện trình nghiệm thu sản phẩm/hạng mục theo Mẫu số 6. Số/ngày, thành phần ký và bằng chứng phải đối chiếu bản chính trước phát hành.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 38

BIÊN BẢN NGHIỆM THU SẢN PHẨM/HẠNG MỤC THEO MẪU SỐ 6

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 01/2026/BBNTSP-HTQLSLB |
| Ngày | 06/09/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Thành phần, căn cứ và đối tượng nghiệm thu

| Thành phần | Đơn vị | Đại diện | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Chủ trì/xác nhận |
| Nhà thầu triển khai | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Thực hiện/lập hồ sơ |
| Đơn vị sử dụng/khai thác | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Phối hợp/xác nhận nghiệp vụ |
| Giám sát (nếu có) | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Giám sát/xác nhận |

Đối tượng nghiệm thu: sản phẩm/hạng mục cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu và phần mềm HTQLSLB phiên bản 1.0.0, bao gồm mã nguồn, build, script, API/tích hợp, cấu hình, 05 nhóm/53 chức năng và hồ sơ kèm theo.

2. Kết quả nghiệm thu khối lượng và chất lượng

| Nhóm | Số CN theo phạm vi | Số CN hoàn thành | Đạt | Không đạt | Kết luận |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 5 | 5 | 5 | 0 | Chấp nhận nghiệm thu |
| II | 2 | 2 | 2 | 0 | Chấp nhận nghiệm thu |
| III | 32 | 32 | 32 | 0 | Chấp nhận nghiệm thu |
| IV | 10 | 10 | 10 | 0 | Chấp nhận nghiệm thu |
| V | 4 | 4 | 4 | 0 | Chấp nhận nghiệm thu |
| Tổng | 53 | 53 | 53 | 0 | Hoàn thành 100% |

3. Danh mục sản phẩm/hồ sơ được chấp nhận

| Nhóm sản phẩm | Định danh | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| Phần mềm và mã nguồn | HTQLSLB 1.0.0; HTQLSLB-SRC-1.0.0; HTQLSLB-BUILD-1.0.0 | Đạt |
| Cơ sở dữ liệu và tích hợp | HTQLSLB-DB-DEPLOY-01; HTQLSLB-API-BUILD-01 | Đạt |
| Yêu cầu/thiết kế | HTQLSLB-SRS-01; 01/2026/TKCT-HTQLSLB; DBDES/API-SPEC | Đạt |
| Kiểm thử/nghiệm thu | TESTPLAN, TESTCASE, TRACE, BCKTNB, BCKTHT, BBNTKT, HTQLSLB-PLNT-01 | Đạt |
| Đào tạo/chuyển giao | BBDT, HDSD, HDQTVH, BBCG và tài liệu triển khai | Đạt |

4. Kết luận và kiến nghị

Khối lượng 05 nhóm/53 chức năng và hồ sơ kèm theo hoàn thành 100%, đạt yêu cầu để nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng. Không còn tồn tại ảnh hưởng việc nghiệm thu; nội dung hỗ trợ sau bàn giao được quản lý theo cam kết bảo hành/hỗ trợ.

| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NHÀ THẦU | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ ĐẦU TƯ |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CHỦ ĐẦU TƯ (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 39

PHỤ LỤC KẾT QUẢ NGHIỆM THU CHI TIẾT 05 NHÓM/53 CHỨC NĂNG

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | HTQLSLB-PLNT-01 |
| Ngày | 06/09/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Nguyên tắc đánh giá

Mỗi chức năng được đối chiếu tối thiểu với yêu cầu SRS, thiết kế, module/build triển khai, ca kiểm thử, kết quả và bằng chứng. Kết quả dưới đây ghi nhận theo bộ hồ sơ hoàn thành; mã ca kiểm thử/bằng chứng phải khớp kho kiểm thử thực tế.

2. Kết quả chi tiết 53 chức năng

| Mã | Nhóm | Chức năng | Phiên bản | Bằng chứng | Kết quả | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FR-INT-001 | I | Tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ | HTQLSLB 1.0.0 | TC-INT-001; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-INT-002 | I | Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F | HTQLSLB 1.0.0 | TC-INT-002; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-INT-003 | I | Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB | HTQLSLB 1.0.0 | TC-INT-003; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-INT-004 | I | Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn | HTQLSLB 1.0.0 | TC-INT-004; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-INT-005 | I | Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu | HTQLSLB 1.0.0 | TC-INT-005; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-ALT-001 | II | Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản | HTQLSLB 1.0.0 | TC-ALT-001; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-ALT-002 | II | Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời | HTQLSLB 1.0.0 | TC-ALT-002; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-001 | III | Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-001; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-002 | III | Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHBN | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-002; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-003 | III | Áp dụng quy tắc 120h ICAO cho hiển thị FPL | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-003; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-004 | III | Tìm kiếm chuyến bay đa trường, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-004; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-005 | III | Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-005; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-006 | III | Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-006; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-007 | III | Export dữ liệu chia tách 3 loại file (ALL, LD, OF) | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-007; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-008 | III | Chức năng Edit info chuyến bay | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-008; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-009 | III | Hiển thị lịch sử thao tác của người xử lý chuyến bay | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-009; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-010 | III | Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày (DEP cuối ngày → ARR hôm sau) | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-010; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-011 | III | Thống kê theo khung giờ/chặng/đường bay | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-011; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-012 | III | Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-012; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-013 | III | Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-013; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-014 | III | Tối ưu hiệu năng ExportBravo (< 3 phút) | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-014; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-015 | III | Chức năng F8 "ép dòng" trong Calendar Accepted | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-015; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-016 | III | Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN (< 3 phút) | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-016; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-017 | III | Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX (>7 ngày) | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-017; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-018 | III | Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-018; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-019 | III | Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay (Day) so với ngày bay thực tế | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-019; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-020 | III | Bổ sung trường "Mục đích chuyến bay" trong KHB ngày | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-020; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-021 | III | Logic cảnh báo "đỏ" chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-021; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-022 | III | Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-022; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-023 | III | Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-023; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-024 | III | Theo dõi kế hoạch bay hàng ngày với cập nhật liên tục | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-024; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-025 | III | Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-025; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-026 | III | Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-026; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-027 | III | Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-027; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-028 | III | Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-028; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-029 | III | Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-029; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-030 | III | Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-030; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-031 | III | Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-031; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-OPT-032 | III | Đánh giá so sánh việc số liệu của KHBHĐBN | HTQLSLB 1.0.0 | TC-OPT-032; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-001 | IV | Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-001; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-002 | IV | Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-002; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-003 | IV | Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-003; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-004 | IV | Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-004; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-005 | IV | Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-005; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-006 | IV | Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ % | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-006; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-007 | IV | Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-007; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-008 | IV | Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-008; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-009 | IV | Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tất cả sân bay dân dụng | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-009; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-RPT-010 | IV | Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc | HTQLSLB 1.0.0 | TC-RPT-010; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-AI-001 | V | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho truy vấn hàng không | HTQLSLB 1.0.0 | TC-AI-001; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-AI-002 | V | Truy vấn và tổng hợp dữ liệu tự động theo yêu cầu | HTQLSLB 1.0.0 | TC-AI-002; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-AI-003 | V | Tích hợp Trợ lý ảo (Chatbot) vào giao diện HTSLB | HTQLSLB 1.0.0 | TC-AI-003; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |
| FR-AI-004 | V | Báo cáo và giám sát hiệu năng của Trợ lý ảo | HTQLSLB 1.0.0 | TC-AI-004; HTQLSLB-TRACE-01 | Đạt | Không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu |

3. Tổng hợp

| Chỉ tiêu | Kết quả |
| --- | --- |
| Tổng số chức năng | 53 |
| Đạt | 53 |
| Không đạt | 0 |
| Đạt có điều kiện | 0 |
| Tỷ lệ hoàn thành | 100% |
| Phiên bản nghiệm thu | HTQLSLB 1.0.0 |

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/GIÁM SÁT |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/GIÁM SÁT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 40

BIÊN BẢN BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 01/2026/BBBG-HTQLSLB |
| Ngày | 06/09/2026 |
| Phiên bản | HTQLSLB 1.0.0 |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Thành phần và phạm vi bàn giao

| Thành phần | Đơn vị | Đại diện | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Chủ trì/xác nhận |
| Nhà thầu triển khai | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM | [Ghi họ tên/chức vụ người đại diện] | Thực hiện/lập hồ sơ |
| Đơn vị sử dụng/khai thác | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Phối hợp/xác nhận nghiệp vụ |
| Giám sát (nếu có) | [Ghi đơn vị] | [Ghi họ tên/chức vụ] | Giám sát/xác nhận |

| STT | Thành phần bàn giao | Định danh/phiên bản | Phương thức/vị trí lưu | Kết quả tiếp nhận |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phần mềm vận hành | HTQLSLB 1.0.0 | Máy chủ theo SERVER-CFG-01 | Đã tiếp nhận |
| 2 | Mã nguồn và build | SRC-1.0.0; BUILD-1.0.0 | Kho mã nguồn/kho artifact được phê duyệt | Đã tiếp nhận; kiểm tra checksum |
| 3 | CSDL và script | DB-DEPLOY-01; schema 1.0.0 | Kho script hạn chế truy cập | Đã tiếp nhận |
| 4 | API/tích hợp/cấu hình | API-BUILD-01; SERVER-CFG-01 | Kho cấu hình; bí mật chuyển qua kênh riêng | Đã tiếp nhận |
| 5 | Hồ sơ yêu cầu/thiết kế | SRS, TKCT, DBDES, API-SPEC, UIRPT | Kho tài liệu dự án | Đã tiếp nhận |
| 6 | Hồ sơ kiểm thử/nghiệm thu | TESTPLAN, TESTCASE, TRACE, báo cáo và biên bản | Kho hồ sơ dự án | Đã tiếp nhận |
| 7 | Tài liệu sử dụng/vận hành | HDSD-01; HDQTVH-01; đào tạo | Kho tài liệu và bản cấp người dùng | Đã tiếp nhận |
| 8 | Tài khoản/quyền quản trị | Theo biên nhận bảo mật | Chuyển giao trực tiếp/kênh an toàn | Đã tiếp nhận; yêu cầu đổi bí mật |

2. Kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng

| Nội dung | Kết quả |
| --- | --- |
| Dịch vụ, CSDL và tích hợp hoạt động; phiên bản hiển thị đúng | Đạt |
| 53/53 chức năng đã nghiệm thu; không còn lỗi cản trở | Đạt |
| Tài khoản/quyền, log, đồng bộ thời gian, giám sát và cảnh báo được kiểm tra | Đạt |
| Sao lưu trước bàn giao và hướng dẫn khôi phục/rollback có sẵn | Đạt |
| Người sử dụng/quản trị đã được đào tạo và có tài liệu | Đạt |
| Đầu mối bảo hành/hỗ trợ và kênh tiếp nhận đã thống nhất | Đạt; xem 01/2026/BHHT-HTQLSLB |

3. Trách nhiệm sau bàn giao

| Bên | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| Đơn vị tiếp nhận | Quản lý tài khoản/quyền; vận hành đúng hướng dẫn; sao lưu; bảo mật; ghi nhận và thông báo sự cố |
| Nhà thầu | Bảo hành/hỗ trợ theo hợp đồng; tiếp nhận, phân loại, xử lý; cập nhật tài liệu khi có thay đổi được duyệt |
| Các bên | Không tự ý thay đổi mã nguồn/CSDL/cấu hình ngoài quy trình; phối hợp bảo toàn bằng chứng và dữ liệu |

4. Kết luận

Các bên xác nhận đã bàn giao/tiếp nhận các thành phần nêu trên và thống nhất đưa HTQLSLB 1.0.0 vào sử dụng từ ngày biên bản có hiệu lực. Thông tin kho lưu, checksum, tài khoản và người tiếp nhận phải được điền theo biên nhận thực tế.

| ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO | ĐẠI DIỆN BÊN TIẾP NHẬN |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN BÊN BÀN GIAO (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN BÊN TIẾP NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |

PHỤ BIỂU CHI TIẾT STT 42

CAM KẾT BẢO HÀNH, HỖ TRỢ VÀ DANH SÁCH ĐẦU MỐI VẬN HÀNH

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Dự án | Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Gói thầu | Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay |
| Mã/số hồ sơ | 01/2026/BHHT-HTQLSLB |
| Ngày | 06/09/2026 |
| Phiên bản | Theo hợp đồng |
| Trạng thái theo Mẫu 1.1 | Hoàn thành 100%; đối chiếu thông tin ký và bằng chứng thực tế trước khi phát hành chính thức |

1. Cam kết bảo hành và hỗ trợ

– Thời hạn bảo hành, thời gian phục vụ, thời gian phản hồi/khắc phục và chế tài thực hiện đúng hợp đồng hoặc SLA được phê duyệt; không tự xác lập thời hạn khác trong biểu mẫu này.

– Phạm vi gồm lỗi phần mềm, script/CSDL, API/tích hợp, cấu hình do nhà thầu thực hiện và hỗ trợ vận hành các sản phẩm đã bàn giao.

– Mỗi yêu cầu hỗ trợ phải có mã phiếu, thời điểm, người báo, môi trường, mức độ, mô tả, bằng chứng, người xử lý, kết quả và xác nhận đóng.

2. Phạm vi và nguyên tắc xử lý

| Nội dung | Trong phạm vi | Điều kiện/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Lỗi phần mềm/nghiệp vụ | Có | Tái hiện trên phiên bản được hỗ trợ; không do thay đổi trái quy trình |
| Lỗi CSDL/script/tích hợp | Có | Phân tích log, dữ liệu và cấu hình; bảo toàn dữ liệu |
| Hỗ trợ cấu hình/vận hành | Có | Theo tài liệu và quyền được cấp; thay đổi phải được phê duyệt |
| Yêu cầu chức năng mới | Không mặc định | Đánh giá và quản lý như yêu cầu thay đổi/phát sinh |
| Sự cố hạ tầng bên thứ ba | Phối hợp | Nhà thầu hỗ trợ phân tích; trách nhiệm theo hợp đồng và phạm vi quản lý |
| Can thiệp không được phép | Không thuộc bảo hành | Lập biên bản hiện trạng; đánh giá ảnh hưởng trước xử lý |

3. Phân loại và tiếp nhận yêu cầu

| Mức | Ví dụ | Kênh tiếp nhận | Phản hồi/khắc phục |
| --- | --- | --- | --- |
| P1 – Nghiêm trọng | Ngừng hệ thống, mất/sai dữ liệu nghiêm trọng, ảnh hưởng diện rộng | Kênh khẩn cấp + phiếu hỗ trợ | Theo thời hạn P1 trong hợp đồng/SLA |
| P2 – Cao | Chức năng chính lỗi, nhiều người bị ảnh hưởng, chưa có giải pháp phù hợp | Điện thoại/email/hệ thống phiếu | Theo thời hạn P2 trong hợp đồng/SLA |
| P3 – Trung bình | Ảnh hưởng hạn chế, có giải pháp tạm thời | Email/hệ thống phiếu | Theo thời hạn P3 trong hợp đồng/SLA |
| P4 – Thấp | Hướng dẫn, hiển thị, đề xuất cải tiến | Email/hệ thống phiếu | Theo kế hoạch hỗ trợ được thống nhất |

4. Danh sách đầu mối

| Vai trò | Họ tên | Đơn vị | Điện thoại | Email/kênh | Thời gian liên hệ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đầu mối Chủ đầu tư | [Ghi họ tên] | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH | [Số] | [Email/kênh] | [Theo quy định] |
| Đầu mối vận hành | [Ghi họ tên] | [Đơn vị vận hành] | [Số] | [Email/kênh] | [Theo ca/giờ làm việc] |
| Đầu mối nhà thầu | [Ghi họ tên] | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM | [Số] | [Email/kênh] | [Theo hợp đồng/SLA] |
| Đầu mối kỹ thuật khẩn cấp | [Ghi họ tên] | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM | [Số] | [Email/kênh] | [Áp dụng P1/P2] |

5. Báo cáo và kết thúc bảo hành

Nhà thầu tổng hợp định kỳ số phiếu, mức độ, thời gian phản hồi/xử lý, nguyên nhân, thay đổi và tồn tại. Khi kết thúc thời hạn bảo hành, các bên đối chiếu phiếu còn mở, tài liệu/bản vá đã bàn giao và lập biên bản xác nhận theo hợp đồng.

| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CAM KẾT | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN |
| --- | --- |
| ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU CAM KẾT (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ XÁC NHẬN (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) |