Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngày thứ 1 Ngày thực tế: 09/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Kiểm tra điều kiện khởi động dự án: hợp đồng, thiết kế chi tiết, tiến độ 60 ngày, nhân sự, đầu mối phối hợp, mặt bằng và môi trường khảo sát. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Hợp đồng; thiết kế chi tiết; bảng tiến độ; danh sách nhân sự; biên bản kiểm tra điều kiện triển khai. Kết quả giám sát: Đủ điều kiện triển khai từ 09/07/2026; nhân sự và phạm vi phù hợp, các bên thống nhất phương thức báo cáo và xác nhận nhật ký. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cho phép bắt đầu khảo sát; yêu cầu các bên duy trì đầu mối, lưu vết tài liệu và cập nhật tiến độ hằng ngày. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D01, ngày 09/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |