Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ngày thứ 2 Ngày thực tế: 10/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khảo sát quy trình nghiệp vụ hiện hành, vai trò người sử dụng, phân quyền và luồng xử lý dữ liệu của HTSLB. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kế hoạch khảo sát; sơ đồ/quy trình nghiệp vụ; danh sách người dùng và vai trò; ghi chép phỏng vấn. Kết quả giám sát: Đã nhận diện đầy đủ tác nhân, quy trình hiện tại, điểm nhập/xử lý/khai thác dữ liệu và nhu cầu điều chỉnh. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu tổng hợp quy trình hiện tại và quy trình đề xuất vào tài liệu nghiệp vụ, gửi đơn vị sử dụng rà soát. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D02, ngày 10/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |