Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 5 | Ngày thứ 5 Ngày thực tế: 13/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khảo sát nhóm cảnh báo, báo cáo, thống kê, dữ liệu quân sự/vùng trời và ứng dụng AI; rà soát đủ 05 nhóm/53 chức năng. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: File Plan; biểu mẫu báo cáo; kịch bản cảnh báo; yêu cầu AI/Chatbot; dự thảo Biên bản khảo sát và Báo cáo khảo sát. Kết quả giám sát: Hoàn thành phạm vi khảo sát 53 chức năng; Biên bản 01/2026/BBKS-HTQLSLB và Báo cáo 01/2026/BCKS-HTQLSLB được hoàn thiện. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Các yêu cầu cần làm rõ đã được liệt kê, không làm thay đổi phạm vi 53 chức năng. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 1 ngày 13/07/2026; chuyển toàn bộ kết quả khảo sát sang phân tích và thiết kế. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D05, ngày 13/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |