Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 22 | Ngày thứ 22 Ngày thực tế: 30/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển hủy phép bay, tối ưu ExportBravo/Gen KHB, F8 ép dòng và phạm vi tra cứu INBOX. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mẫu hủy phép; mã nguồn; dữ liệu tải lớn; kết quả đo hiệu năng; ca kiểm thử F8/INBOX. Kết quả giám sát: Các chức năng hoàn thành; quy trình hủy có xác nhận; hai tác vụ hiệu năng đáp ứng mục tiêu dưới 3 phút trên bộ dữ liệu kiểm tra. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu kết quả đo, cấu hình dữ liệu thử và tiếp tục xác nhận trên dữ liệu vận hành thực tế. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D22, ngày 30/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |