Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 27 | Ngày thứ 27 Ngày thực tế: 04/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát cài đặt hệ điều hành/phần mềm nền, cơ sở dữ liệu, middleware/runtime và các dịch vụ phụ trợ. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Bộ cài; license/chứng nhận nếu có; nhật ký cài đặt; cấu hình máy chủ; script cơ sở dữ liệu. Kết quả giám sát: Các thành phần được cài đúng máy chủ/vai trò/phiên bản; dịch vụ khởi động ổn định, không phát sinh lỗi nghiêm trọng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu sao lưu cấu hình sau cài đặt, ghi rõ phiên bản và tiếp tục cấu hình ứng dụng/kết nối. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D27, ngày 04/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |