Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 29 | Ngày thứ 29 Ngày thực tế: 06/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử nội bộ sau cài đặt, ghi nhận lỗi, sửa cấu hình/mã nguồn và kiểm thử lại. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Báo cáo 02/2026/BCKTNB-HTQLSLB; HTQLSLB-DEFECT-INT-01; log ứng dụng/cơ sở dữ liệu; bằng chứng kiểm thử. Kết quả giám sát: Các luồng chính, kết nối, cơ sở dữ liệu, phân quyền, log và sao lưu mẫu được kiểm tra; lỗi nội bộ đã được phân loại và xử lý. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Phát hiện một số lỗi cấu hình/kết nối và hiển thị; nguyên nhân do tham số môi trường và khác biệt dữ liệu. Nhà thầu đã hiệu chỉnh, phát hành bản sửa và kiểm thử lại đạt. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu đóng từng lỗi bằng bằng chứng, cập nhật cấu hình chuẩn và không chuyển lỗi chưa xác nhận sang bước bàn giao. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D29, ngày 06/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |