Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 34 | Ngày thứ 34 Ngày thực tế: 11/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm II – cảnh báo đa kịch bản và quản lý KHB quân sự/vùng trời. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-TESTCASE-01 nhóm II; bộ kịch bản cảnh báo; dữ liệu quân sự/vùng trời; audit log. Kết quả giám sát: 02/02 chức năng đạt yêu cầu về điều kiện cảnh báo, mức độ, phân quyền, xử lý/đóng và bảo vệ dữ liệu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Ghi nhận yêu cầu tinh chỉnh nội dung một số cảnh báo; không ảnh hưởng logic nghiệp vụ. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cập nhật cấu hình/nội dung cảnh báo và đưa vào kiểm thử hồi quy. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D34, ngày 11/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |