Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 36 | Ngày thứ 36 Ngày thực tế: 13/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm III đợt 2: export, edit info, lịch sử thao tác, đồng bộ liên ngày và thống kê. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm III-2; file export; dữ liệu DEP/ARR qua ngày; audit log; báo cáo thống kê. Kết quả giám sát: File xuất đúng cấu trúc/số lượng; chỉnh sửa có phân quyền và audit; đồng bộ liên ngày, thống kê khớp dữ liệu nguồn. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu mẫu file, ảnh chụp audit và kết quả đối soát tổng hợp–chi tiết. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D36, ngày 13/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |