Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 44 | Ngày thứ 44 Ngày thực tế: 21/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử hiệu năng, phân quyền, an toàn thông tin, log, sao lưu/khôi phục; đồng thời rà soát tài liệu đào tạo. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản phi chức năng; log đo; ma trận quyền; biên bản backup/restore; dự thảo HDSD/HDQTVH. Kết quả giám sát: Các tiêu chí chính đạt yêu cầu; quyền truy cập và audit đúng vai trò; sao lưu/khôi phục mẫu thành công; tài liệu đào tạo phù hợp phiên bản. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Hoàn thiện báo cáo phi chức năng và cập nhật tài liệu theo các thao tác/giao diện đã chốt. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D44, ngày 21/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |