Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 46 | Ngày thứ 46 Ngày thực tế: 23/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử hồi quy vòng 2 và rà soát đầy đủ ma trận 53 chức năng. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-TESTCASE-01; HTQLSLB-TRACE-01; build RC2; danh sách lỗi đã đóng; báo cáo hồi quy. Kết quả giám sát: 53 chức năng có ca kiểm thử/kết quả/bằng chứng; các lỗi ảnh hưởng nghiệm thu đã đóng, build RC2 ổn định. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Hoàn thiện báo cáo kiểm thử và danh sách tồn tại không ảnh hưởng nghiệm thu nếu có. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D46, ngày 23/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |