Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 56 | Ngày thứ 56 Ngày thực tế: 02/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát tổng hợp hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật, kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu cài đặt, kiểm thử, đào tạo và chuyển giao. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Bộ hồ sơ Mẫu 5; BBNTKT cài đặt; BCKTHT; BBDT; BBTK; BBCG; danh mục sản phẩm/phiên bản. Kết quả giám sát: Hồ sơ đầy đủ, số liệu và phiên bản thống nhất; các thành phần kỹ thuật đủ điều kiện nghiệm thu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu ký/xác nhận các phụ lục và sắp xếp hồ sơ theo danh mục hoàn thành. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D56, ngày 02/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |