Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 58 | Ngày thứ 58 Ngày thực tế: 04/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát hoàn thiện các biên bản Mẫu 5, danh sách tồn tại và hồ sơ bảo hành/hỗ trợ. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01-02/2026/BBNTKT-HTQLSLB; danh sách tồn tại; cam kết bảo hành/hỗ trợ; đầu mối vận hành. Kết quả giám sát: Các biên bản kỹ thuật hoàn tất; không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu; trách nhiệm bảo hành/hỗ trợ được xác định. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Đưa các yêu cầu hỗ trợ sau bàn giao vào cơ chế bảo hành, không ghi là tồn tại chưa hoàn thành của sản phẩm. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D58, ngày 04/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |