CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

________________

KẾ HOẠCH KIỂM THỬ VÀ MA TRẬN TRUY VẾT

DỰ ÁN: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm Hệ thống số liệu điều hành bay

| Thông tin | Nội dung |
| --- | --- |
| Số/mã tài liệu | HTQLSLB-TESTPLAN-01 |
| Ngày ban hành | 18/07/2026 |
| Phiên bản | 1.0 |
| Chủ đầu tư | TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH |
| Nhà thầu triển khai | CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM |

ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

# 1. Mục đích và phạm vi

Kế hoạch quy định phương pháp, môi trường, nhân sự, lịch, tiêu chí và hồ sơ kiểm thử đối với toàn bộ 05 nhóm/53 chức năng của HTQLSLB.

# 2. Tài liệu tham chiếu

- Hợp đồng và thiết kế chi tiết được phê duyệt.

- 01/2026/BCKS-HTQLSLB và HTQLSLB-TLNV-01.

- HTQLSLB-SRS-01, HTQLSLB-TKCT-01, HTQLSLB-DBDES-01 và HTQLSLB-API-SPEC-01.

- File Plan_20-25.7.2026_HTQLSLB_V.docx.

# 3. Cấp độ và loại kiểm thử

| Cấp độ/loại | Mục tiêu | Chủ trì | Sản phẩm đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Kiểm thử đơn vị | Kiểm tra hàm/module, quy tắc, truy vấn, xử lý lỗi và biên dữ liệu. | Nhà thầu triển khai | Kết quả UT, log và bằng chứng. |
| Kiểm thử tích hợp nội bộ | Kiểm tra luồng giữa ứng dụng–CSDL–API và email/ADS-B/SLOT/AMHS/Bravo. | Nhà thầu triển khai | Báo cáo BCKTNB, danh sách lỗi. |
| Kiểm thử hệ thống/UAT | Kiểm tra 53 chức năng và yêu cầu phi chức năng trong môi trường kiểm thử. | Chủ đầu tư/đơn vị kiểm thử phối hợp nhà thầu | BCKTHT, TESTCASE, DEFECT-UAT. |
| Kiểm thử hồi quy | Bảo đảm sửa lỗi không ảnh hưởng chức năng đã đạt. | Nhà thầu và đại diện kiểm thử | Kết quả hồi quy và xác nhận đóng lỗi. |

# 4. Môi trường, dữ liệu và công cụ

- Môi trường phát triển, kiểm thử và vận hành tách biệt; cấu hình máy chủ, CSDL, middleware/runtime và dịch vụ theo HTQLSLB-TKCT-01.

- Dữ liệu kiểm thử bao gồm dữ liệu giả lập và dữ liệu mẫu đã được phê duyệt/ẩn thông tin nhạy cảm; có bộ dữ liệu biên, lỗi và tải lớn.

- Công cụ quản lý mã nguồn/build, quản lý lỗi, kiểm thử API, truy vấn CSDL, đo hiệu năng và thu thập log/bằng chứng.

- Không ghi mật khẩu, khóa bí mật hoặc dữ liệu nhạy cảm trực tiếp trong kế hoạch và báo cáo kiểm thử.

# 5. Điều kiện bắt đầu và kết thúc

| Nhóm điều kiện | Nội dung |
| --- | --- |
| Điều kiện bắt đầu | Yêu cầu/thiết kế đã chốt; build định danh được; môi trường, dữ liệu và tài khoản sẵn sàng; kịch bản được rà soát. |
| Điều kiện tạm dừng | Môi trường không ổn định; dữ liệu sai; lỗi nghiêm trọng ngăn cản phần lớn kịch bản; build không truy vết được. |
| Điều kiện kết thúc | 53/53 chức năng có kết quả và bằng chứng; không còn lỗi nghiêm trọng/cản trở; lỗi khác có phương án được chấp thuận; báo cáo hoàn tất. |

# 6. Tiến độ kiểm thử

| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- |
| Chuẩn bị | 18/07–19/07/2026 | Hoàn thiện kế hoạch, ma trận, môi trường và dữ liệu. | TESTPLAN-01 v1.0 |
| Đơn vị/tích hợp nội bộ | 19/07–02/08/2026 | Kiểm thử module, CSDL, API và luồng tích hợp. | 01/2026/BCKTNB-HTQLSLB |
| Sau cài đặt nội bộ | 02/08–07/08/2026 | Kiểm tra cấu hình, dịch vụ, kết nối, smoke test. | 02/2026/BCKTNB, RC1 |
| Hệ thống/UAT | 09/08–25/08/2026 | Kiểm thử 05 nhóm/53 chức năng, phi chức năng, sửa lỗi và hồi quy. | BCKTHT, RC2 |
| Xác nhận triển khai | 25/08–02/09/2026 | Smoke test và theo dõi sau triển khai. | BB triển khai, bản 1.0.0 |

# 7. Quản lý lỗi và báo cáo

- Mỗi lỗi có mã, chức năng, build, bước tái hiện, dữ liệu, kết quả mong đợi/thực tế, mức độ, người xử lý và bằng chứng.

- Mức độ: Nghiêm trọng, Cao, Trung bình, Thấp; lỗi chỉ đóng sau khi kiểm thử lại và đại diện kiểm thử xác nhận.

- Mọi build sửa lỗi phải có release notes, commit/tag, phân tích ảnh hưởng và phạm vi hồi quy.

- Báo cáo định kỳ tổng hợp số ca chạy/đạt/không đạt/chưa chạy, lỗi mở/đóng và rủi ro ảnh hưởng tiến độ.

# 8. Vai trò và trách nhiệm

| Bên tham gia | Trách nhiệm |
| --- | --- |
| TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH | Phê duyệt phạm vi/tiêu chí; cung cấp đầu mối, dữ liệu/môi trường; tham gia UAT và xác nhận kết quả. |
| CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM | Lập kế hoạch/kịch bản; thực hiện UT/IT; hỗ trợ UAT; sửa lỗi; cung cấp build, log, bằng chứng và báo cáo. |
| Đơn vị giám sát/thiết kế/kiểm thử (nếu có) | Giám sát tuân thủ, xác nhận hồ sơ, góp ý thiết kế và kiểm tra độc lập theo phân công. |

# 9. Ma trận truy vết yêu cầu – kiểm thử

| STT | Mã yêu cầu | Chức năng | Thành phần | Cấp kiểm thử | Mã kịch bản | Tiêu chí chấp nhận | Trạng thái kế hoạch |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FR-INT-001 | I. Tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ | Tích hợp/API/CSDL | UT; IT; System/UAT | TC-INT-001 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 2 | FR-INT-002 | I. Thu thập và xử lý dữ liệu ADS-B cho khai thác O/F | Tích hợp/API/CSDL | UT; IT; System/UAT | TC-INT-002 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 3 | FR-INT-003 | I. Tích hợp lọc SLOT vào hệ thống SLB | Tích hợp/API/CSDL | UT; IT; System/UAT | TC-INT-003 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 4 | FR-INT-004 | I. Kết nối trực tiếp AMHS để gửi/nhận điện văn | Tích hợp/API/CSDL | UT; IT; System/UAT | TC-INT-004 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 5 | FR-INT-005 | I. Chuẩn hóa API chia sẻ dữ liệu | Tích hợp/API/CSDL | UT; IT; System/UAT | TC-INT-005 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 6 | FR-ALT-001 | II. Hệ thống cảnh báo thông minh đa kịch bản | Cảnh báo/Quân sự | UT; IT; System/UAT | TC-ALT-001 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 7 | FR-ALT-002 | II. Quản lý thông tin KHB quân sự và sử dụng vùng trời | Cảnh báo/Quân sự | UT; IT; System/UAT | TC-ALT-002 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 8 | FR-OPT-001 | III. Mở rộng thời gian lưu trữ điện văn INBOX | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-001 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 9 | FR-OPT-002 | III. Cảnh báo NOPERM cho điện văn không có trong KHBN | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-002 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 10 | FR-OPT-003 | III. Áp dụng quy tắc 120h ICAO cho hiển thị FPL | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-003 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 11 | FR-OPT-004 | III. Tìm kiếm chuyến bay đa trường, hỗ trợ tìm kiếm theo từ khóa | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-004 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 12 | FR-OPT-005 | III. Tìm kiếm nâng cao phục vụ báo cáo | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-005 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 13 | FR-OPT-006 | III. Phân loại chuyến bay Quốc nội/Quốc tế tự động | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-006 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 14 | FR-OPT-007 | III. Export dữ liệu chia tách 3 loại file (ALL, LD, OF) | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-007 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 15 | FR-OPT-008 | III. Chức năng Edit info chuyến bay | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-008 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 16 | FR-OPT-009 | III. Hiển thị lịch sử thao tác của người xử lý chuyến bay | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-009 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 17 | FR-OPT-010 | III. Đồng bộ dữ liệu điện văn liên ngày (DEP cuối ngày → ARR hôm sau) | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-010 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 18 | FR-OPT-011 | III. Thống kê theo khung giờ/chặng/đường bay | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-011 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 19 | FR-OPT-012 | III. Cảnh báo chuyến bay không có trong phép bay/KHB ngày | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-012 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 20 | FR-OPT-013 | III. Hỗ trợ hủy phép bay quốc tế/quốc nội | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-013 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 21 | FR-OPT-014 | III. Tối ưu hiệu năng ExportBravo (< 3 phút) | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-014 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 22 | FR-OPT-015 | III. Chức năng F8 "ép dòng" trong Calendar Accepted | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-015 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 23 | FR-OPT-016 | III. Tối ưu Gen KHB ngày hôm sau ra AFTN (< 3 phút) | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-016 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 24 | FR-OPT-017 | III. Mở rộng phạm vi tra cứu INBOX (>7 ngày) | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-017 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 25 | FR-OPT-018 | III. Tự động cập nhật khi sửa KHB đã build | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-018 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 26 | FR-OPT-019 | III. Cảnh báo chuyến bay cấp sai ngày bay (Day) so với ngày bay thực tế | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-019 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 27 | FR-OPT-020 | III. Bổ sung trường "Mục đích chuyến bay" trong KHB ngày | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-020 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 28 | FR-OPT-021 | III. Logic cảnh báo "đỏ" chính xác cho chuyến bay hết hiệu lực | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-021 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 29 | FR-OPT-022 | III. Tự động cập nhật đường bay theo đoạn từ FPL thực tế | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-022 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 30 | FR-OPT-023 | III. Tự động nhận diện và chuyển ngày cho chuyến bay quốc tế hạ cánh hôm sau | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-023 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 31 | FR-OPT-024 | III. Theo dõi kế hoạch bay hàng ngày với cập nhật liên tục | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-024 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 32 | FR-OPT-025 | III. Thông báo thời điểm nhận số liệu bay Đi/Đến từ Trung tâm TBHĐB | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-025 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 33 | FR-OPT-026 | III. Cập nhật số liệu bay từ HTSLB sang Bravo | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-026 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 34 | FR-OPT-027 | III. Khắc phục lỗi nhầm ngày so với thực tế | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-027 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 35 | FR-OPT-028 | III. Sửa nhiều chuyến bay cùng nội dung trong một thao tác | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-028 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 36 | FR-OPT-029 | III. Đối chiếu số liệu bay giữa HTSLB và Bravo | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-029 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 37 | FR-OPT-030 | III. Mở rộng tìm kiếm trên giao diện Daily Military Report | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-030 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 38 | FR-OPT-031 | III. Thêm lựa chọn theo tất cả tiêu chí thống kê trong báo cáo | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-031 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 39 | FR-OPT-032 | III. Đánh giá so sánh việc số liệu của KHBHĐBN | HTSLB/CSDL/Báo cáo | UT; IT; System/UAT | TC-OPT-032 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 40 | FR-RPT-001 | IV. Biểu đồ thông tin tổng quan khai thác bay | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-001 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 41 | FR-RPT-002 | IV. Phân tích xu hướng khai thác theo thời gian | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-002 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 42 | FR-RPT-003 | IV. Phát hiện và cảnh báo dữ liệu bất thường | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-003 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 43 | FR-RPT-004 | IV. Tích hợp ADS-B cho báo cáo khai thác thực tế | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-004 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 44 | FR-RPT-005 | IV. Tổng hợp chỉ số hiệu suất bay từ ADS-B O/F | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-005 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 45 | FR-RPT-006 | IV. Biểu đồ thống kê trạng thái chuyến bay theo tỷ lệ % | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-006 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 46 | FR-RPT-007 | IV. Biểu đồ so sánh hoạt động bay giữa các sân bay | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-007 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 47 | FR-RPT-008 | IV. Báo cáo chuyến bay quân sự theo tiêu chí mở rộng | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-008 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 48 | FR-RPT-009 | IV. Báo cáo tổng hợp hoạt động bay tất cả sân bay dân dụng | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-009 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 49 | FR-RPT-010 | IV. Báo cáo cất, hạ cánh tại các sân bay toàn quốc | Báo cáo/KPI/ADS-B | UT; IT; System/UAT | TC-RPT-010 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 50 | FR-AI-001 | V. Xử lý ngôn ngữ tự nhiên cho truy vấn hàng không | AI/Chatbot/API | UT; IT; System/UAT | TC-AI-001 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 51 | FR-AI-002 | V. Truy vấn và tổng hợp dữ liệu tự động theo yêu cầu | AI/Chatbot/API | UT; IT; System/UAT | TC-AI-002 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 52 | FR-AI-003 | V. Tích hợp Trợ lý ảo (Chatbot) vào giao diện HTSLB | AI/Chatbot/API | UT; IT; System/UAT | TC-AI-003 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |
| 53 | FR-AI-004 | V. Báo cáo và giám sát hiệu năng của Trợ lý ảo | AI/Chatbot/API | UT; IT; System/UAT | TC-AI-004 | Kết quả đúng yêu cầu; có log/ảnh/dữ liệu đối soát; không còn lỗi cản trở. | Đã lập kế hoạch |

| ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ/ĐƠN VỊ SỬ DỤNG | ĐẠI DIỆN NHÀ THẦU TRIỂN KHAI | ĐẠI DIỆN CÁC BÊN LIÊN QUAN (NẾU CÓ) |
| --- | --- | --- |
| (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu) | (Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ) |