Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 3 | Ngày thứ 3 Ngày thực tế: 11/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khảo sát nguồn dữ liệu email/thư mục, điện văn AMHS, SLOT và quy trình tiếp nhận–xử lý–đối soát. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Dữ liệu mẫu email/điện văn; thông tin thư mục; cấu trúc SLOT; tài liệu kết nối AMHS; phiếu ghi nhận nguồn dữ liệu. Kết quả giám sát: Đã xác định nguồn, định dạng, tần suất, quy tắc trích xuất, đối soát, lưu trữ và xử lý lỗi cho các luồng dữ liệu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số thông tin tài khoản/kết nối chưa cung cấp tại thời điểm khảo sát; không ảnh hưởng việc xác định yêu cầu. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Lập danh sách thông tin cần bổ sung trong HTQLSLB-DSVD-01, giao đầu mối và thời hạn cung cấp trước giai đoạn tích hợp. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D03, ngày 11/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |