Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ngày thứ 4 Ngày thực tế: 12/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khảo sát dữ liệu ADS-B, hệ thống Bravo, Gateway/API và yêu cầu chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mẫu dữ liệu ADS-B; mô tả dữ liệu Bravo; khung Gateway API; sơ đồ kết nối; yêu cầu khai thác O/F. Kết quả giám sát: Đã xác định trường dữ liệu, tiêu chí ghép/đối chiếu, cơ chế xác thực, endpoint, lỗi tích hợp và yêu cầu lưu vết. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lập đặc tả mapping dữ liệu và API; chuẩn bị dữ liệu thật đã ẩn thông tin nhạy cảm để kiểm thử. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D04, ngày 12/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |