Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ngày thứ 10 Ngày thực tế: 18/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát rà soát, tiếp thu ý kiến và chốt bộ tài liệu yêu cầu–thiết kế–kế hoạch kiểm thử phiên bản 1.0. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-SRS-01; HTQLSLB-TKCT-01; HTQLSLB-DBDES-01; HTQLSLB-API-SPEC-01; HTQLSLB-TESTPLAN-01. Kết quả giám sát: Bộ tài liệu phiên bản 1.0 hoàn thành ngày 18/07/2026; 53 chức năng có yêu cầu, thiết kế và tiêu chí kiểm tra tương ứng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Các ý kiến rà soát đã được cập nhật; không còn ý kiến cản trở bước lập trình. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 2; cho phép sử dụng bộ tài liệu 1.0 làm đường cơ sở phát triển và quản lý thay đổi. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D10, ngày 18/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |