Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 11 | Ngày thứ 11 Ngày thực tế: 19/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát thiết lập môi trường phát triển, repository, nhánh phiên bản và baseline cơ sở dữ liệu. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Quy ước quản lý mã nguồn; danh sách repository/nhánh; script baseline; biên bản cấp quyền môi trường. Kết quả giám sát: Môi trường và quyền truy cập được thiết lập; baseline mã nguồn/dữ liệu được lưu vết, sẵn sàng phát triển đồng thời. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu commit có mô tả, liên kết mã chức năng và duy trì script deploy/rollback cho mọi thay đổi cơ sở dữ liệu. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D11, ngày 19/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |