Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 15 | Ngày thứ 15 Ngày thực tế: 23/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển kết nối AMHS gửi/nhận điện văn và xử lý output. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Module AMHS; cấu hình kết nối; mẫu điện văn; log gửi/nhận; ca kiểm thử timeout/retry. Kết quả giám sát: Luồng gửi/nhận, xác nhận, retry và ghi log được xây dựng; output được chuẩn hóa theo yêu cầu đã thống nhất. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu bảo vệ thông tin kết nối, kiểm thử mất kết nối và cơ chế phục hồi hàng đợi. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D15, ngày 23/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |