Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 18 | Ngày thứ 18 Ngày thực tế: 26/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển quản lý KHB quân sự và thông tin sử dụng vùng trời. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mô hình dữ liệu; màn hình nghiệp vụ; phân quyền; dữ liệu mẫu KHB quân sự/vùng trời; ca kiểm thử. Kết quả giám sát: Chức năng nhập, tìm kiếm, cập nhật và khai thác dữ liệu quân sự/vùng trời hoàn thành, tuân thủ phân quyền. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu tiếp tục kiểm tra bảo mật dữ liệu, nhật ký thao tác và các trường hợp hiệu lực theo ngày/giờ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D18, ngày 26/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |