Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 23 | Ngày thứ 23 Ngày thực tế: 31/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển cập nhật KHB đã build, cảnh báo sai ngày/hết hiệu lực, mục đích chuyến bay, đường bay FPL, nhận diện chuyến qua ngày; đồng thời theo dõi KHB hằng ngày, thông báo Đi/Đến, đối chiếu Bravo, sửa nhiều chuyến và báo cáo quân sự. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn; bộ quy tắc; dữ liệu FPL/KHB/Bravo; danh mục đường bay; màn hình batch edit; tiêu chí báo cáo; ca kiểm thử ngày hiệu lực, qua ngày và đối chiếu. Kết quả giám sát: Các quy tắc cập nhật/cảnh báo, đường bay, chuyển ngày, theo dõi/thông báo, đối chiếu chênh lệch, batch edit và báo cáo quân sự được xây dựng đúng yêu cầu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu ghi nhận đường bay không chắc chắn, kiểm tra transaction khi sửa nhiều dòng, lưu vết xung đột và hiển thị rõ trường chênh lệch Bravo. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D23, ngày 31/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |