Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 30 | Ngày thứ 30 Ngày thực tế: 07/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử lại, xác nhận cấu hình, nghiệm thu kỹ thuật cài đặt và bàn giao build RC1 cho kiểm thử hệ thống. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BBNTKT-HTQLSLB; 01/2026/BBCAIDAT-HTQLSLB; 01/2026/BBGKT-HTQLSLB; build HTQLSLB-1.0.0-RC1. Kết quả giám sát: Cài đặt/cấu hình đạt yêu cầu; lỗi nội bộ đã đóng; build RC1, tài khoản, dữ liệu và tài liệu được bàn giao đầy đủ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 4 ngày 07/08/2026; cho phép chuẩn bị và thực hiện kiểm thử hệ thống/UAT. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D30, ngày 07/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |