Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 32 | Ngày thứ 32 Ngày thực tế: 09/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khởi động kiểm thử hệ thống/UAT, kiểm tra môi trường, dữ liệu, phân công và điều kiện vào. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kế hoạch kiểm thử; biên bản khởi động; danh sách kịch bản; ma trận truy vết; build RC1. Kết quả giám sát: Môi trường ổn định, dữ liệu và tài khoản đầy đủ; các bên thống nhất cách ghi lỗi, mức độ, thời hạn và xác nhận đóng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cho phép thực hiện kiểm thử theo nhóm chức năng và báo cáo kết quả hằng ngày. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D32, ngày 09/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |