Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 33 | Ngày thứ 33 Ngày thực tế: 10/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm I – 05 chức năng tích hợp và tự động hóa dữ liệu. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-TESTCASE-01 nhóm I; dữ liệu email/ADS-B/SLOT/AMHS/API; log và kết quả đối soát. Kết quả giám sát: 05/05 chức năng được thực hiện đầy đủ; dữ liệu vào/ra, retry, lỗi, đối soát và lưu vết đáp ứng yêu cầu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số ý kiến về thông báo lỗi và hiển thị trạng thái kết nối được ghi nhận, không ảnh hưởng dữ liệu. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Nhà thầu cập nhật nội dung hiển thị trong danh sách lỗi UAT và đưa vào vòng kiểm thử lại. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D33, ngày 10/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |