Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 45 | Ngày thứ 45 Ngày thực tế: 22/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát sửa lỗi và kiểm thử lại vòng 1; kiểm tra thay đổi mã nguồn, script, cấu hình và ảnh hưởng liên quan. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-DEFECT-UAT-01; commit/build sửa lỗi; kết quả kiểm thử lại; phân tích ảnh hưởng. Kết quả giám sát: Các lỗi được xử lý đúng mức độ/ưu tiên; chức năng sửa đạt và không gây lỗi hồi quy trên phạm vi liên quan. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Các lỗi UAT là sai khác cục bộ về hiển thị, cấu hình và tình huống dữ liệu; nguyên nhân đã xác định, biện pháp sửa chữa đã thực hiện và có bằng chứng kiểm thử lại. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Tiếp tục chạy hồi quy toàn bộ nhóm chịu ảnh hưởng; chỉ đóng lỗi khi đại diện kiểm thử xác nhận. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D45, ngày 22/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |