Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 47 | Ngày thứ 47 Ngày thực tế: 24/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử hồi quy cuối, rà soát dự thảo báo cáo kiểm thử và điều kiện chốt UAT. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Dự thảo 01/2026/BCKTHT-HTQLSLB; HTQLSLB-TESTCASE-01; HTQLSLB-DEFECT-UAT-01; HTQLSLB-TRACE-01; build RC2. Kết quả giám sát: Kết quả cuối của 53/53 chức năng đạt; không còn lỗi nghiêm trọng/cản trở triển khai; hồ sơ sẵn sàng chốt UAT. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Hoàn thiện chữ ký/bằng chứng còn lại để chốt Giai đoạn 5 vào Ngày 48; tiếp tục chuẩn bị đào tạo theo tiến độ chồng lấn. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D47, ngày 24/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |