Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 48 | Ngày thứ 48 Ngày thực tế: 25/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát chốt UAT, xác nhận RC2 đủ điều kiện triển khai; đồng thời đào tạo người sử dụng theo 05 nhóm chức năng và quy trình nghiệp vụ. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BCKTHT-HTQLSLB; 01/2026/BBDK-HTQLSLB; HTQLSLB-KHDT-01; HTQLSLB-HDSD-01; danh sách học viên; phiếu đánh giá. Kết quả giám sát: Giai đoạn 5 hoàn thành 100% ngày 25/08/2026 (Ngày 48), 53/53 chức năng đạt. Người sử dụng được hướng dẫn và thực hành các luồng chính/cảnh báo/báo cáo. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cho phép sử dụng RC2 để triển khai; bổ sung câu hỏi thường gặp và tình huống thực hành vào HDSD trước bàn giao. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D48, ngày 25/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |