Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 54 | Ngày thứ 54 Ngày thực tế: 31/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát chuyển giao mã nguồn, gói cài đặt, script, dữ liệu, cấu hình, tài khoản và tài liệu kỹ thuật. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BBCG-HTQLSLB; danh mục bàn giao; checksum; repository/tag; tài liệu 1.0; phiếu bàn giao tài khoản. Kết quả giám sát: Đơn vị tiếp nhận đã nhận đủ sản phẩm và xác nhận khả năng truy cập/đọc; thông tin nhạy cảm được chuyển giao an toàn. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu hồ sơ theo quy định, đổi mật khẩu sau bàn giao và xác nhận đầu mối quản trị/hỗ trợ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D54, ngày 31/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |