Mẫu số 2. Bìa quyển nhật ký giám sát công tác triển khai

NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

QUYỂN SỐ: ................................

1. Tên dự án: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm hệ thống số liệu điều hành bay

2. Tên hạng mục: Gói thầu số 1: Cập nhật, hiệu chỉnh cơ sở dữ liệu, phần mềm hệ thống số liệu điều hành bay

3. Địa điểm triển khai: ............................................................................

4. Chủ đầu tư: TRUNG TÂM QUẢN LÝ LUỒNG KHÔNG LƯU - CN TỔNG CÔNG TY QUẢN LÝ BAY VIỆT NAM - CÔNG TY TNHH

Địa chỉ Chủ đầu tư: Số 5/200 Đường Nguyễn Sơn, Phường Bồ Đề, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên người đại diện Chủ đầu tư: Ông Chu Minh Được – Chức vụ: Giám đốc

5. Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án (nếu có): ............................................................................

Họ và tên người đại diện Ban Quản lý dự án hoặc tổ chức tư vấn quản lý dự án: ............................................................................

............................................................................................

6. Nhà thầu triển khai: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP FIRST TRUST VIỆT NAM

Địa chỉ Nhà thầu triển khai: Tầng 10, Tòa nhà CEO, Lô HH2-1, Khu đô thị Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên người đại diện Nhà thầu triển khai: Ông Nguyễn Xuân Thịnh – Chức vụ: .Giám đốc.

7. Đơn vị giám sát công tác triển khai: ............................................................................

Họ và tên người phụ trách giám sát công tác triển khai: ............................................................................

8. Tổ chức, cá nhân thiết kế chi tiết: ............................................................................

# 9. Thông tin giám sát công tác triển khai

Hợp đồng giám sát công tác triển khai số: ............................................................................

Ngày: ............................................................................

Ngày bắt đầu triển khai theo kế hoạch: 09/07/2026

Ngày thực tế: 09/07/2026

Ngày bắt đầu giám sát công tác triển khai theo kế hoạch: 09/07/2026

Ngày thực tế: 09/07/2026

Ngày kết thúc triển khai theo kế hoạch: 06/09/2026

Ngày thực tế: 06/09/2026

Ngày kết thúc giám sát công tác triển khai theo kế hoạch: 06/09/2026

Ngày thực tế: 06/09/2026

Quyển này gồm: ............................................................................

trang, đánh dấu theo số thứ tự từ 01 đến ..........

Họ tên, chữ ký của người phụ trách giám sát công tác triển khai, quản lý quyển nhật ký giám sát công tác triển khai: .........................................................................................................................................................................

………, ngày …… tháng …… năm ……

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ngày thứ 1 Ngày thực tế: 09/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Kiểm tra điều kiện khởi động dự án: hợp đồng, thiết kế chi tiết, tiến độ 60 ngày, nhân sự, đầu mối phối hợp, mặt bằng và môi trường khảo sát. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Hợp đồng; thiết kế chi tiết; bảng tiến độ; danh sách nhân sự; biên bản kiểm tra điều kiện triển khai. Kết quả giám sát: Đủ điều kiện triển khai từ 09/07/2026; nhân sự và phạm vi phù hợp, các bên thống nhất phương thức báo cáo và xác nhận nhật ký. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cho phép bắt đầu khảo sát; yêu cầu các bên duy trì đầu mối, lưu vết tài liệu và cập nhật tiến độ hằng ngày. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D01, ngày 09/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 2 | Ngày thứ 2 Ngày thực tế: 10/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khảo sát quy trình nghiệp vụ hiện hành, vai trò người sử dụng, phân quyền và luồng xử lý dữ liệu của HTSLB. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kế hoạch khảo sát; sơ đồ/quy trình nghiệp vụ; danh sách người dùng và vai trò; ghi chép phỏng vấn. Kết quả giám sát: Đã nhận diện đầy đủ tác nhân, quy trình hiện tại, điểm nhập/xử lý/khai thác dữ liệu và nhu cầu điều chỉnh. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu tổng hợp quy trình hiện tại và quy trình đề xuất vào tài liệu nghiệp vụ, gửi đơn vị sử dụng rà soát. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D02, ngày 10/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 3 | Ngày thứ 3 Ngày thực tế: 11/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khảo sát nguồn dữ liệu email/thư mục, điện văn AMHS, SLOT và quy trình tiếp nhận–xử lý–đối soát. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Dữ liệu mẫu email/điện văn; thông tin thư mục; cấu trúc SLOT; tài liệu kết nối AMHS; phiếu ghi nhận nguồn dữ liệu. Kết quả giám sát: Đã xác định nguồn, định dạng, tần suất, quy tắc trích xuất, đối soát, lưu trữ và xử lý lỗi cho các luồng dữ liệu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số thông tin tài khoản/kết nối chưa cung cấp tại thời điểm khảo sát; không ảnh hưởng việc xác định yêu cầu. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Lập danh sách thông tin cần bổ sung trong HTQLSLB-DSVD-01, giao đầu mối và thời hạn cung cấp trước giai đoạn tích hợp. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D03, ngày 11/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 4 | Ngày thứ 4 Ngày thực tế: 12/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khảo sát dữ liệu ADS-B, hệ thống Bravo, Gateway/API và yêu cầu chia sẻ dữ liệu với các hệ thống liên quan. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mẫu dữ liệu ADS-B; mô tả dữ liệu Bravo; khung Gateway API; sơ đồ kết nối; yêu cầu khai thác O/F. Kết quả giám sát: Đã xác định trường dữ liệu, tiêu chí ghép/đối chiếu, cơ chế xác thực, endpoint, lỗi tích hợp và yêu cầu lưu vết. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lập đặc tả mapping dữ liệu và API; chuẩn bị dữ liệu thật đã ẩn thông tin nhạy cảm để kiểm thử. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D04, ngày 12/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 5 | Ngày thứ 5 Ngày thực tế: 13/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khảo sát nhóm cảnh báo, báo cáo, thống kê, dữ liệu quân sự/vùng trời và ứng dụng AI; rà soát đủ 05 nhóm/53 chức năng. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: File Plan; biểu mẫu báo cáo; kịch bản cảnh báo; yêu cầu AI/Chatbot; dự thảo Biên bản khảo sát và Báo cáo khảo sát. Kết quả giám sát: Hoàn thành phạm vi khảo sát 53 chức năng; Biên bản 01/2026/BBKS-HTQLSLB và Báo cáo 01/2026/BCKS-HTQLSLB được hoàn thiện. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Các yêu cầu cần làm rõ đã được liệt kê, không làm thay đổi phạm vi 53 chức năng. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 1 ngày 13/07/2026; chuyển toàn bộ kết quả khảo sát sang phân tích và thiết kế. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D05, ngày 13/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 6 | Ngày thứ 6 Ngày thực tế: 14/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phân tích yêu cầu Nhóm I–II: tích hợp/tự động hóa dữ liệu, cảnh báo đa kịch bản, KHB quân sự và vùng trời. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-TLNV-01; Biên bản/Báo cáo khảo sát; dự thảo HTQLSLB-SRS-01; danh mục quy tắc cảnh báo. Kết quả giám sát: Đầu vào, quy tắc xử lý, đầu ra, ngoại lệ, phân quyền và tiêu chí chấp nhận của 07 chức năng được xác định đầy đủ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Tiếp tục hoàn thiện đặc tả API, dữ liệu và ma trận truy vết cho các chức năng tích hợp/cảnh báo. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D06, ngày 14/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 7 | Ngày thứ 7 Ngày thực tế: 15/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phân tích 32 chức năng nâng cấp HTSLB: lưu trữ, tìm kiếm, phân loại, export, đồng bộ, thống kê, phép bay và Bravo. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: File Plan; HTQLSLB-SRS-01 dự thảo; quy trình HTSLB; biểu mẫu hủy phép; tiêu chí hiệu năng dưới 3 phút. Kết quả giám sát: Đã mô tả đầy đủ luồng chính/ngoại lệ, dữ liệu, quyền thao tác, quy tắc thời gian và kết quả mong đợi cho 32 chức năng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu thống nhất tên trường, bộ lọc, thông báo lỗi và tiêu chí đo hiệu năng trước khi chốt SRS. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D07, ngày 15/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 8 | Ngày thứ 8 Ngày thực tế: 16/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phân tích Nhóm IV–V và khởi tạo thiết kế dữ liệu: 10 chức năng báo cáo và 04 chức năng AI. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mẫu biểu đồ/báo cáo; công thức chỉ tiêu; yêu cầu ADS-B; bộ câu hỏi AI; dự thảo mô hình dữ liệu. Kết quả giám sát: Đã xác định bộ lọc, chỉ tiêu, công thức, drill-down, xuất dữ liệu, ý định truy vấn AI, phạm vi dữ liệu và phân quyền. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Đưa toàn bộ tiêu chí báo cáo/AI vào SRS, thiết kế giao diện và kế hoạch kiểm thử tương ứng. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D08, ngày 16/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 9 | Ngày thứ 9 Ngày thực tế: 17/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát thiết kế kiến trúc ứng dụng, cơ sở dữ liệu, triển khai máy chủ, tích hợp và yêu cầu an toàn thông tin. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-TKCT-01 dự thảo; sơ đồ kiến trúc; HTQLSLB-DBDES-01; HTQLSLB-API-SPEC-01; ma trận phân quyền. Kết quả giám sát: Kiến trúc và thiết kế bảo đảm bao phủ 53 chức năng, tách môi trường, có cơ chế log, sao lưu/khôi phục và kiểm soát truy cập. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu rà soát chéo thiết kế–yêu cầu và hoàn thiện cấu hình triển khai, cổng dịch vụ, tài khoản kỹ thuật. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D09, ngày 17/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 10 | Ngày thứ 10 Ngày thực tế: 18/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát rà soát, tiếp thu ý kiến và chốt bộ tài liệu yêu cầu–thiết kế–kế hoạch kiểm thử phiên bản 1.0. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-SRS-01; HTQLSLB-TKCT-01; HTQLSLB-DBDES-01; HTQLSLB-API-SPEC-01; HTQLSLB-TESTPLAN-01. Kết quả giám sát: Bộ tài liệu phiên bản 1.0 hoàn thành ngày 18/07/2026; 53 chức năng có yêu cầu, thiết kế và tiêu chí kiểm tra tương ứng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Các ý kiến rà soát đã được cập nhật; không còn ý kiến cản trở bước lập trình. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 2; cho phép sử dụng bộ tài liệu 1.0 làm đường cơ sở phát triển và quản lý thay đổi. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D10, ngày 18/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 11 | Ngày thứ 11 Ngày thực tế: 19/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát thiết lập môi trường phát triển, repository, nhánh phiên bản và baseline cơ sở dữ liệu. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Quy ước quản lý mã nguồn; danh sách repository/nhánh; script baseline; biên bản cấp quyền môi trường. Kết quả giám sát: Môi trường và quyền truy cập được thiết lập; baseline mã nguồn/dữ liệu được lưu vết, sẵn sàng phát triển đồng thời. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu commit có mô tả, liên kết mã chức năng và duy trì script deploy/rollback cho mọi thay đổi cơ sở dữ liệu. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D11, ngày 19/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 12 | Ngày thứ 12 Ngày thực tế: 20/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển chức năng tự động cập nhật dữ liệu từ email và thư mục lưu trữ. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn module Email/Folder; cấu hình mẫu; dữ liệu thử; ca kiểm thử đơn vị tương ứng. Kết quả giám sát: Chức năng đọc, chuẩn hóa, chống trùng, ghi log và xử lý lỗi được xây dựng, kiểm thử đơn vị đạt yêu cầu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Tiếp tục kiểm thử với dữ liệu thực tế và bổ sung cảnh báo khi nguồn dữ liệu gián đoạn. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D12, ngày 20/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 13 | Ngày thứ 13 Ngày thực tế: 21/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển thu thập/xử lý ADS-B phục vụ khai thác O/F. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Module ADS-B; mapping dữ liệu; dữ liệu mẫu; ca kiểm thử ghép chuyến và tính chỉ tiêu. Kết quả giám sát: Luồng nhận, chuẩn hóa, ghép dữ liệu và cung cấp dữ liệu O/F được triển khai; kết quả mẫu phù hợp mapping. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu vết bản tin không ghép được và bổ sung báo cáo chất lượng dữ liệu ADS-B. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D13, ngày 21/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 14 | Ngày thứ 14 Ngày thực tế: 22/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển tích hợp lọc SLOT vào HTSLB. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn module SLOT; quy tắc lọc; dữ liệu mẫu; kết quả kiểm thử đơn vị. Kết quả giám sát: Chức năng nhận diện, lọc và hiển thị SLOT đúng quy tắc; dữ liệu đầu vào/đầu ra được đối chiếu đạt. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Tiếp tục tích hợp với luồng chuyến bay thực tế và kiểm tra các trường hợp thiếu/sai định dạng SLOT. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D14, ngày 22/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 15 | Ngày thứ 15 Ngày thực tế: 23/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển kết nối AMHS gửi/nhận điện văn và xử lý output. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Module AMHS; cấu hình kết nối; mẫu điện văn; log gửi/nhận; ca kiểm thử timeout/retry. Kết quả giám sát: Luồng gửi/nhận, xác nhận, retry và ghi log được xây dựng; output được chuẩn hóa theo yêu cầu đã thống nhất. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu bảo vệ thông tin kết nối, kiểm thử mất kết nối và cơ chế phục hồi hàng đợi. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D15, ngày 23/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 16 | Ngày thứ 16 Ngày thực tế: 24/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển Gateway/API chia sẻ dữ liệu và tích hợp các nguồn liên quan. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn Gateway API; OpenAPI/đặc tả endpoint; cấu hình xác thực; ca kiểm thử API. Kết quả giám sát: API đáp ứng cấu trúc dữ liệu, xác thực, phân quyền, mã lỗi và log truy cập; kiểm thử đơn vị đạt. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Tiếp tục kiểm thử tải, giới hạn truy cập và đối soát dữ liệu giữa API với cơ sở dữ liệu nguồn. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D16, ngày 24/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 17 | Ngày thứ 17 Ngày thực tế: 25/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển cảnh báo thông minh đa kịch bản. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Danh mục kịch bản; mã nguồn cảnh báo; cấu hình ngưỡng/mức độ; ca kiểm thử kích hoạt và đóng cảnh báo. Kết quả giám sát: Cảnh báo được sinh đúng điều kiện, hiển thị đúng mức độ/đối tượng và có trạng thái xử lý, lưu vết đầy đủ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu kiểm tra chống cảnh báo trùng, phân quyền xác nhận và khả năng truy vết nguyên nhân cảnh báo. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D17, ngày 25/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 18 | Ngày thứ 18 Ngày thực tế: 26/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển quản lý KHB quân sự và thông tin sử dụng vùng trời. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mô hình dữ liệu; màn hình nghiệp vụ; phân quyền; dữ liệu mẫu KHB quân sự/vùng trời; ca kiểm thử. Kết quả giám sát: Chức năng nhập, tìm kiếm, cập nhật và khai thác dữ liệu quân sự/vùng trời hoàn thành, tuân thủ phân quyền. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu tiếp tục kiểm tra bảo mật dữ liệu, nhật ký thao tác và các trường hợp hiệu lực theo ngày/giờ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D18, ngày 26/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 19 | Ngày thứ 19 Ngày thực tế: 27/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển nhóm lưu trữ/tìm kiếm: mở rộng INBOX, quy tắc 120 giờ ICAO, tìm kiếm đa trường và tìm kiếm nâng cao. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn; truy vấn cơ sở dữ liệu; tiêu chí lọc; dữ liệu kiểm thử; kết quả đo truy vấn. Kết quả giám sát: Các chức năng lưu trữ và tìm kiếm trả kết quả đúng điều kiện, hỗ trợ phạm vi thời gian mở rộng và không làm sai lệch dữ liệu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu tối ưu chỉ mục/truy vấn và kiểm tra phân trang, từ khóa, biên ngày/giờ trên dữ liệu lớn. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D19, ngày 27/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 20 | Ngày thứ 20 Ngày thực tế: 28/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển phân loại chuyến bay, export ALL/LD/O/F, Edit info và lịch sử thao tác. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn các chức năng; quy tắc phân loại; mẫu file export; audit log; ca kiểm thử sửa dữ liệu. Kết quả giám sát: Phân loại đúng; file export đúng cấu trúc; chỉnh sửa được phân quyền và mọi thay đổi được lưu lịch sử. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu đối soát số lượng trước/sau export và kiểm tra đầy đủ thông tin người dùng, thời gian, giá trị cũ/mới trong audit. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D20, ngày 28/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 21 | Ngày thứ 21 Ngày thực tế: 29/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển đồng bộ điện văn liên ngày, thống kê theo khung giờ/chặng/đường bay và cảnh báo phép bay/KHB ngày. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn xử lý liên ngày; dữ liệu DEP/ARR; truy vấn thống kê; quy tắc NOPERM/cảnh báo; ca kiểm thử. Kết quả giám sát: Luồng chuyển ngày và đồng bộ DEP–ARR đúng; thống kê khớp dữ liệu; cảnh báo sinh đúng tình trạng phép/KHB. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu kiểm tra biên 00:00, chuyến bay qua ngày và các trường hợp điện văn đến chậm/thứ tự không chuẩn. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D21, ngày 29/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 22 | Ngày thứ 22 Ngày thực tế: 30/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển hủy phép bay, tối ưu ExportBravo/Gen KHB, F8 ép dòng và phạm vi tra cứu INBOX. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mẫu hủy phép; mã nguồn; dữ liệu tải lớn; kết quả đo hiệu năng; ca kiểm thử F8/INBOX. Kết quả giám sát: Các chức năng hoàn thành; quy trình hủy có xác nhận; hai tác vụ hiệu năng đáp ứng mục tiêu dưới 3 phút trên bộ dữ liệu kiểm tra. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu kết quả đo, cấu hình dữ liệu thử và tiếp tục xác nhận trên dữ liệu vận hành thực tế. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D22, ngày 30/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 23 | Ngày thứ 23 Ngày thực tế: 31/07/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển cập nhật KHB đã build, cảnh báo sai ngày/hết hiệu lực, mục đích chuyến bay, đường bay FPL, nhận diện chuyến qua ngày; đồng thời theo dõi KHB hằng ngày, thông báo Đi/Đến, đối chiếu Bravo, sửa nhiều chuyến và báo cáo quân sự. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn; bộ quy tắc; dữ liệu FPL/KHB/Bravo; danh mục đường bay; màn hình batch edit; tiêu chí báo cáo; ca kiểm thử ngày hiệu lực, qua ngày và đối chiếu. Kết quả giám sát: Các quy tắc cập nhật/cảnh báo, đường bay, chuyển ngày, theo dõi/thông báo, đối chiếu chênh lệch, batch edit và báo cáo quân sự được xây dựng đúng yêu cầu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu ghi nhận đường bay không chắc chắn, kiểm tra transaction khi sửa nhiều dòng, lưu vết xung đột và hiển thị rõ trường chênh lệch Bravo. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D23, ngày 31/07/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 24 | Ngày thứ 24 Ngày thực tế: 01/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát phát triển toàn bộ Nhóm IV–V: dashboard, xu hướng, bất thường, ADS-B/hiệu suất, trạng thái chuyến bay, so sánh sân bay, báo cáo quân sự/dân dụng, cất–hạ cánh và 04 chức năng AI/Chatbot. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Mã nguồn báo cáo/AI; công thức KPI; dữ liệu thống kê/ADS-B; biểu đồ và báo cáo mẫu; bộ câu hỏi/ý định; cấu hình phân quyền; ca kiểm thử lọc, drill-down và phản hồi AI. Kết quả giám sát: 10 chức năng báo cáo và 04 chức năng AI được xây dựng; chỉ tiêu/biểu đồ/export đúng công thức, Chatbot truy vấn đúng phạm vi, có hỏi lại/fallback, phân quyền và log. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu đối soát tổng hợp–chi tiết, lưu mẫu báo cáo/export; kiểm tra dữ liệu rỗng, quyền truy vấn AI, nguồn số liệu và thời gian phản hồi. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D24, ngày 01/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 25 | Ngày thứ 25 Ngày thực tế: 02/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát tích hợp toàn bộ mã nguồn, script cơ sở dữ liệu, API và đóng gói build HTQLSLB 1.0.0. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-SRC-1.0.0; HTQLSLB-DB-DEPLOY-01; HTQLSLB-API-BUILD-01; HTQLSLB-RELNOTE-01; BCKTNB. Kết quả giám sát: 53 chức năng được tích hợp vào build 1.0.0; script deploy/rollback, checksum, release notes và kết quả kiểm thử nội bộ đầy đủ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số lỗi tích hợp nội bộ đã được phát hiện, ghi nhận và khắc phục trước khi chốt build; không còn lỗi cản trở cài đặt. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 3 ngày 02/08/2026; cho phép chuyển build sang cài đặt và kiểm thử nội bộ môi trường máy chủ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D25, ngày 02/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 26 | Ngày thứ 26 Ngày thực tế: 03/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm tra trước cài đặt: tài nguyên máy chủ, kết nối, tài khoản, phần mềm nền, bản sao lưu và phương án rollback. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Checklist tiền triển khai; HTQLSLB-SERVER-CFG-01 dự thảo; sơ đồ triển khai; biên bản sao lưu hiện trạng. Kết quả giám sát: Máy chủ và điều kiện cài đặt đáp ứng thiết kế; bản sao lưu và phương án rollback được chuẩn bị, thông tin nhạy cảm quản lý an toàn. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cho phép cài đặt theo kế hoạch; yêu cầu ghi nhật ký mọi lệnh/script và lưu cấu hình trước/sau thay đổi. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D26, ngày 03/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 27 | Ngày thứ 27 Ngày thực tế: 04/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát cài đặt hệ điều hành/phần mềm nền, cơ sở dữ liệu, middleware/runtime và các dịch vụ phụ trợ. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Bộ cài; license/chứng nhận nếu có; nhật ký cài đặt; cấu hình máy chủ; script cơ sở dữ liệu. Kết quả giám sát: Các thành phần được cài đúng máy chủ/vai trò/phiên bản; dịch vụ khởi động ổn định, không phát sinh lỗi nghiêm trọng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu sao lưu cấu hình sau cài đặt, ghi rõ phiên bản và tiếp tục cấu hình ứng dụng/kết nối. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D27, ngày 04/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 28 | Ngày thứ 28 Ngày thực tế: 05/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát triển khai phần mềm nội bộ, API/tích hợp và cấu hình mạng, cổng dịch vụ, tài khoản/phân quyền, log/giám sát. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-BUILD-1.0.0; script deploy; ma trận cổng/tài khoản; nhật ký dịch vụ; cấu hình tích hợp. Kết quả giám sát: Ứng dụng và API triển khai thành công; kết nối cơ sở dữ liệu/tích hợp hoạt động; phân quyền, log và giám sát được kích hoạt. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu chạy kiểm tra kết nối đầu cuối, không ghi mật khẩu vào biên bản và bàn giao bí mật theo kênh an toàn. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D28, ngày 05/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 29 | Ngày thứ 29 Ngày thực tế: 06/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử nội bộ sau cài đặt, ghi nhận lỗi, sửa cấu hình/mã nguồn và kiểm thử lại. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Báo cáo 02/2026/BCKTNB-HTQLSLB; HTQLSLB-DEFECT-INT-01; log ứng dụng/cơ sở dữ liệu; bằng chứng kiểm thử. Kết quả giám sát: Các luồng chính, kết nối, cơ sở dữ liệu, phân quyền, log và sao lưu mẫu được kiểm tra; lỗi nội bộ đã được phân loại và xử lý. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Phát hiện một số lỗi cấu hình/kết nối và hiển thị; nguyên nhân do tham số môi trường và khác biệt dữ liệu. Nhà thầu đã hiệu chỉnh, phát hành bản sửa và kiểm thử lại đạt. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu đóng từng lỗi bằng bằng chứng, cập nhật cấu hình chuẩn và không chuyển lỗi chưa xác nhận sang bước bàn giao. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D29, ngày 06/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 30 | Ngày thứ 30 Ngày thực tế: 07/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử lại, xác nhận cấu hình, nghiệm thu kỹ thuật cài đặt và bàn giao build RC1 cho kiểm thử hệ thống. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BBNTKT-HTQLSLB; 01/2026/BBCAIDAT-HTQLSLB; 01/2026/BBGKT-HTQLSLB; build HTQLSLB-1.0.0-RC1. Kết quả giám sát: Cài đặt/cấu hình đạt yêu cầu; lỗi nội bộ đã đóng; build RC1, tài khoản, dữ liệu và tài liệu được bàn giao đầy đủ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 4 ngày 07/08/2026; cho phép chuẩn bị và thực hiện kiểm thử hệ thống/UAT. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D30, ngày 07/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 31 | Ngày thứ 31 Ngày thực tế: 08/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát ngày chuyển tiếp: rà soát hồ sơ RC1, chuẩn bị môi trường, dữ liệu, tài khoản và lịch kiểm thử hệ thống. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Biên bản bàn giao RC1; HTQLSLB-TESTPLAN-01; danh sách người kiểm thử; dữ liệu/kịch bản kiểm thử. Kết quả giám sát: Khoảng trống Ngày 31 trong tiến độ cũ được sử dụng hợp lý cho công tác chuẩn bị; không làm gián đoạn hoặc kéo dài tổng tiến độ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Xác nhận sẵn sàng kiểm thử từ Ngày 32; yêu cầu khóa cấu hình RC1 và ghi nhận mọi thay đổi bằng phiếu lỗi/build mới. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D31, ngày 08/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 32 | Ngày thứ 32 Ngày thực tế: 09/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát khởi động kiểm thử hệ thống/UAT, kiểm tra môi trường, dữ liệu, phân công và điều kiện vào. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kế hoạch kiểm thử; biên bản khởi động; danh sách kịch bản; ma trận truy vết; build RC1. Kết quả giám sát: Môi trường ổn định, dữ liệu và tài khoản đầy đủ; các bên thống nhất cách ghi lỗi, mức độ, thời hạn và xác nhận đóng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cho phép thực hiện kiểm thử theo nhóm chức năng và báo cáo kết quả hằng ngày. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D32, ngày 09/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 33 | Ngày thứ 33 Ngày thực tế: 10/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm I – 05 chức năng tích hợp và tự động hóa dữ liệu. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-TESTCASE-01 nhóm I; dữ liệu email/ADS-B/SLOT/AMHS/API; log và kết quả đối soát. Kết quả giám sát: 05/05 chức năng được thực hiện đầy đủ; dữ liệu vào/ra, retry, lỗi, đối soát và lưu vết đáp ứng yêu cầu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số ý kiến về thông báo lỗi và hiển thị trạng thái kết nối được ghi nhận, không ảnh hưởng dữ liệu. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Nhà thầu cập nhật nội dung hiển thị trong danh sách lỗi UAT và đưa vào vòng kiểm thử lại. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D33, ngày 10/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 34 | Ngày thứ 34 Ngày thực tế: 11/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm II – cảnh báo đa kịch bản và quản lý KHB quân sự/vùng trời. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-TESTCASE-01 nhóm II; bộ kịch bản cảnh báo; dữ liệu quân sự/vùng trời; audit log. Kết quả giám sát: 02/02 chức năng đạt yêu cầu về điều kiện cảnh báo, mức độ, phân quyền, xử lý/đóng và bảo vệ dữ liệu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Ghi nhận yêu cầu tinh chỉnh nội dung một số cảnh báo; không ảnh hưởng logic nghiệp vụ. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cập nhật cấu hình/nội dung cảnh báo và đưa vào kiểm thử hồi quy. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D34, ngày 11/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 35 | Ngày thứ 35 Ngày thực tế: 12/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm III đợt 1: lưu trữ INBOX, quy tắc 120 giờ, tìm kiếm đa trường/nâng cao và phân loại chuyến bay. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm III-1; dữ liệu lịch sử; truy vấn/đối soát; kết quả phân trang và biên ngày. Kết quả giám sát: Các chức năng trả kết quả đúng, phạm vi thời gian và điều kiện lọc phù hợp; phân loại QN/QT chính xác trên bộ dữ liệu kiểm tra. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Tiếp tục kiểm thử tải và dữ liệu biên; lưu kết quả truy vấn/đối soát làm bằng chứng. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D35, ngày 12/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 36 | Ngày thứ 36 Ngày thực tế: 13/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm III đợt 2: export, edit info, lịch sử thao tác, đồng bộ liên ngày và thống kê. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm III-2; file export; dữ liệu DEP/ARR qua ngày; audit log; báo cáo thống kê. Kết quả giám sát: File xuất đúng cấu trúc/số lượng; chỉnh sửa có phân quyền và audit; đồng bộ liên ngày, thống kê khớp dữ liệu nguồn. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu mẫu file, ảnh chụp audit và kết quả đối soát tổng hợp–chi tiết. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D36, ngày 13/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 37 | Ngày thứ 37 Ngày thực tế: 14/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm III đợt 3: cảnh báo phép/ngày bay, hủy phép, tối ưu hiệu năng, F8 và cập nhật KHB. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm III-3; dữ liệu phép/KHB; mẫu hủy; log đo ExportBravo/Gen KHB; kết quả F8. Kết quả giám sát: Cảnh báo/hủy phép/cập nhật KHB đúng quy tắc; F8 hoạt động; hai tác vụ hiệu năng đáp ứng mục tiêu dưới 3 phút. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu điều kiện đo và bộ dữ liệu hiệu năng; tiếp tục kiểm thử phân quyền và thao tác đồng thời. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D37, ngày 14/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 38 | Ngày thứ 38 Ngày thực tế: 15/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm III đợt 4: đường bay FPL, chuyến qua ngày, theo dõi KHB, thông báo Đi/Đến, Bravo và báo cáo quân sự. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm III-4; FPL/route; dữ liệu qua ngày; thông tin Bravo; chênh lệch đối soát; báo cáo quân sự. Kết quả giám sát: Các chức năng xử lý đúng đường bay/ngày, cập nhật liên tục, thông báo, đối chiếu chênh lệch và tìm kiếm báo cáo. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số dữ liệu đường bay không đủ điểm báo cáo được đánh dấu cần xác nhận, phù hợp thiết kế. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Duy trì trạng thái không chắc chắn và cho phép người có quyền xác nhận; không tự động cập nhật dữ liệu thiếu căn cứ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D38, ngày 15/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 39 | Ngày thứ 39 Ngày thực tế: 16/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm IV đợt 1: dashboard, xu hướng, bất thường và báo cáo ADS-B/hiệu suất. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm IV-1; dữ liệu thống kê/ADS-B; công thức KPI; kết quả biểu đồ và drill-down. Kết quả giám sát: KPI, biểu đồ, bộ lọc và chi tiết khớp công thức/dữ liệu nguồn; bất thường và chỉ số ADS-B hiển thị đúng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu bảng đối soát KPI và kiểm tra thêm các khoảng ngày không có dữ liệu. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D39, ngày 16/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 40 | Ngày thứ 40 Ngày thực tế: 17/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm IV đợt 2: trạng thái chuyến bay, so sánh sân bay, báo cáo quân sự/dân dụng và cất–hạ cánh. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản Nhóm IV-2; báo cáo mẫu; dữ liệu sân bay; file Excel; kết quả đối soát. Kết quả giám sát: Các báo cáo và biểu đồ đạt yêu cầu về bộ lọc, công thức, drill-down và export; tổng hợp khớp dữ liệu chi tiết. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu đưa mẫu đối soát và file xuất vào hồ sơ bằng chứng kiểm thử. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D40, ngày 17/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 41 | Ngày thứ 41 Ngày thực tế: 18/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử Nhóm V – 04 chức năng AI và tích hợp Chatbot. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Bộ câu hỏi/ý định; kịch bản AI; dữ liệu theo quyền; log phản hồi; báo cáo thời gian/hiệu năng. Kết quả giám sát: 04/04 chức năng đáp ứng phạm vi truy vấn, tổng hợp, hỏi lại/fallback, phân quyền và lưu log; giao diện hoạt động ổn định. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Một số cách diễn đạt chưa nhận diện tối ưu được bổ sung vào bộ câu hỏi; không ảnh hưởng chức năng chính. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cập nhật từ điển/ý định, kiểm thử lại và tiếp tục theo dõi chất lượng phản hồi trong vận hành. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D41, ngày 18/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 42 | Ngày thứ 42 Ngày thực tế: 19/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử tích hợp đầu cuối giữa các nguồn dữ liệu, HTSLB, báo cáo và AI. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản E2E; log email/AMHS/ADS-B/SLOT/API/Bravo; dữ liệu HTSLB; báo cáo và phản hồi AI. Kết quả giám sát: Luồng đầu cuối hoạt động, dữ liệu được xử lý một lần, lưu vết đầy đủ và kết quả khai thác nhất quán giữa các thành phần. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu log tương quan và bằng chứng đối soát cho từng luồng tích hợp chính. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D42, ngày 19/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 43 | Ngày thứ 43 Ngày thực tế: 20/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm tra tính đúng đắn dữ liệu, đối chiếu HTSLB–Bravo, dữ liệu báo cáo và các trường hợp qua ngày. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Bảng đối soát; dữ liệu nguồn/đích; danh sách chênh lệch; kịch bản ngày/giờ; log xử lý. Kết quả giám sát: Dữ liệu chính xác và nhất quán; chênh lệch được hiển thị đúng trường, không mất hoặc nhân bản dữ liệu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Đưa bảng đối soát đã xác nhận vào hồ sơ kiểm thử; duy trì cảnh báo cho chênh lệch phát sinh khi vận hành. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D43, ngày 20/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 44 | Ngày thứ 44 Ngày thực tế: 21/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử hiệu năng, phân quyền, an toàn thông tin, log, sao lưu/khôi phục; đồng thời rà soát tài liệu đào tạo. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kịch bản phi chức năng; log đo; ma trận quyền; biên bản backup/restore; dự thảo HDSD/HDQTVH. Kết quả giám sát: Các tiêu chí chính đạt yêu cầu; quyền truy cập và audit đúng vai trò; sao lưu/khôi phục mẫu thành công; tài liệu đào tạo phù hợp phiên bản. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Hoàn thiện báo cáo phi chức năng và cập nhật tài liệu theo các thao tác/giao diện đã chốt. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D44, ngày 21/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 45 | Ngày thứ 45 Ngày thực tế: 22/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát sửa lỗi và kiểm thử lại vòng 1; kiểm tra thay đổi mã nguồn, script, cấu hình và ảnh hưởng liên quan. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-DEFECT-UAT-01; commit/build sửa lỗi; kết quả kiểm thử lại; phân tích ảnh hưởng. Kết quả giám sát: Các lỗi được xử lý đúng mức độ/ưu tiên; chức năng sửa đạt và không gây lỗi hồi quy trên phạm vi liên quan. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Các lỗi UAT là sai khác cục bộ về hiển thị, cấu hình và tình huống dữ liệu; nguyên nhân đã xác định, biện pháp sửa chữa đã thực hiện và có bằng chứng kiểm thử lại. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Tiếp tục chạy hồi quy toàn bộ nhóm chịu ảnh hưởng; chỉ đóng lỗi khi đại diện kiểm thử xác nhận. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D45, ngày 22/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 46 | Ngày thứ 46 Ngày thực tế: 23/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử hồi quy vòng 2 và rà soát đầy đủ ma trận 53 chức năng. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-TESTCASE-01; HTQLSLB-TRACE-01; build RC2; danh sách lỗi đã đóng; báo cáo hồi quy. Kết quả giám sát: 53 chức năng có ca kiểm thử/kết quả/bằng chứng; các lỗi ảnh hưởng nghiệm thu đã đóng, build RC2 ổn định. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Hoàn thiện báo cáo kiểm thử và danh sách tồn tại không ảnh hưởng nghiệm thu nếu có. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D46, ngày 23/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 47 | Ngày thứ 47 Ngày thực tế: 24/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm thử hồi quy cuối, rà soát dự thảo báo cáo kiểm thử và điều kiện chốt UAT. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Dự thảo 01/2026/BCKTHT-HTQLSLB; HTQLSLB-TESTCASE-01; HTQLSLB-DEFECT-UAT-01; HTQLSLB-TRACE-01; build RC2. Kết quả giám sát: Kết quả cuối của 53/53 chức năng đạt; không còn lỗi nghiêm trọng/cản trở triển khai; hồ sơ sẵn sàng chốt UAT. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Hoàn thiện chữ ký/bằng chứng còn lại để chốt Giai đoạn 5 vào Ngày 48; tiếp tục chuẩn bị đào tạo theo tiến độ chồng lấn. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D47, ngày 24/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 48 | Ngày thứ 48 Ngày thực tế: 25/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát chốt UAT, xác nhận RC2 đủ điều kiện triển khai; đồng thời đào tạo người sử dụng theo 05 nhóm chức năng và quy trình nghiệp vụ. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BCKTHT-HTQLSLB; 01/2026/BBDK-HTQLSLB; HTQLSLB-KHDT-01; HTQLSLB-HDSD-01; danh sách học viên; phiếu đánh giá. Kết quả giám sát: Giai đoạn 5 hoàn thành 100% ngày 25/08/2026 (Ngày 48), 53/53 chức năng đạt. Người sử dụng được hướng dẫn và thực hành các luồng chính/cảnh báo/báo cáo. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cho phép sử dụng RC2 để triển khai; bổ sung câu hỏi thường gặp và tình huống thực hành vào HDSD trước bàn giao. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D48, ngày 25/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 49 | Ngày thứ 49 Ngày thực tế: 26/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát đào tạo cán bộ quản trị/vận hành, xử lý sự cố, sao lưu/khôi phục và giám sát hệ thống. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-HDQTVH-01; checklist vận hành; kịch bản sự cố; kết quả thực hành backup/restore. Kết quả giám sát: Cán bộ quản trị thực hiện được các thao tác vận hành, theo dõi log/dịch vụ, sao lưu, khôi phục và xử lý tình huống mẫu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu quản lý tài khoản đặc quyền an toàn, duy trì checklist và diễn tập khôi phục định kỳ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D49, ngày 26/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 50 | Ngày thứ 50 Ngày thực tế: 27/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát hoàn thiện tài liệu sử dụng, quản trị, vận hành, tích hợp và bộ hồ sơ chuyển giao. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-HDSD-01; HTQLSLB-HDQTVH-01; API spec; release notes; danh mục sản phẩm bàn giao. Kết quả giám sát: Tài liệu khớp phiên bản RC2/1.0.0, bao phủ chức năng, cấu hình, lỗi thường gặp và đầu mối hỗ trợ. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Đóng phiên bản tài liệu 1.0, kiểm soát bản phát hành và chuẩn bị biên bản chuyển giao. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D50, ngày 27/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 51 | Ngày thứ 51 Ngày thực tế: 28/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm tra trước triển khai chính thức: sao lưu, kế hoạch cutover/rollback, nhân sự trực và thông báo vận hành. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Kế hoạch triển khai; checklist; bản sao lưu; phương án rollback; danh sách liên hệ; biên bản sẵn sàng. Kết quả giám sát: Đủ điều kiện triển khai; bản sao lưu kiểm tra được, phương án rollback và trách nhiệm từng bên rõ ràng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Cho phép triển khai trong khung thời gian đã thống nhất; yêu cầu ghi nhật ký và báo cáo ngay mọi bất thường. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D51, ngày 28/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 52 | Ngày thứ 52 Ngày thực tế: 29/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát triển khai chính thức phần mềm HTQLSLB 1.0.0 và script/cấu hình cơ sở dữ liệu. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Gói HTQLSLB 1.0.0; checksum; script deploy; nhật ký triển khai; release notes; cấu hình sản xuất. Kết quả giám sát: Triển khai thành công, dịch vụ khởi động, phiên bản và cấu hình đúng; không phải kích hoạt phương án rollback. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Thực hiện kiểm tra nhanh chức năng/kết nối và tiếp tục giám sát sau triển khai. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D52, ngày 29/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 53 | Ngày thứ 53 Ngày thực tế: 30/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát kiểm tra sau triển khai: tích hợp, dữ liệu, phân quyền, báo cáo, cảnh báo và các chức năng trọng yếu. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Checklist smoke test; log sản xuất; dữ liệu đối soát; kết quả kiểm tra người dùng; dashboard giám sát. Kết quả giám sát: Các luồng trọng yếu hoạt động, dữ liệu cập nhật đúng, người dùng truy cập theo quyền và không có lỗi cản trở vận hành. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Duy trì theo dõi tăng cường, ghi nhận phản hồi và không thay đổi cấu hình ngoài quy trình quản lý thay đổi. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D53, ngày 30/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 54 | Ngày thứ 54 Ngày thực tế: 31/08/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát chuyển giao mã nguồn, gói cài đặt, script, dữ liệu, cấu hình, tài khoản và tài liệu kỹ thuật. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BBCG-HTQLSLB; danh mục bàn giao; checksum; repository/tag; tài liệu 1.0; phiếu bàn giao tài khoản. Kết quả giám sát: Đơn vị tiếp nhận đã nhận đủ sản phẩm và xác nhận khả năng truy cập/đọc; thông tin nhạy cảm được chuyển giao an toàn. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu lưu hồ sơ theo quy định, đổi mật khẩu sau bàn giao và xác nhận đầu mối quản trị/hỗ trợ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D54, ngày 31/08/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 55 | Ngày thứ 55 Ngày thực tế: 01/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát vận hành ban đầu, xử lý phản hồi, hoàn tất đào tạo/chuyển giao và chuẩn bị hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BBDT-HTQLSLB; 01/2026/BBTK-HTQLSLB; nhật ký hỗ trợ; danh sách phản hồi; hồ sơ Mẫu 5. Kết quả giám sát: Hệ thống vận hành ổn định; phản hồi ban đầu đã xử lý; đào tạo và chuyển giao hoàn thành 100% ngày 02/09/2026. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Chốt Giai đoạn 6; chuyển hồ sơ sang rà soát nghiệm thu, xác nhận khối lượng/chất lượng/tiến độ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D55, ngày 01/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 56 | Ngày thứ 56 Ngày thực tế: 02/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát tổng hợp hồ sơ nghiệm thu kỹ thuật, kiểm tra tính đầy đủ của tài liệu cài đặt, kiểm thử, đào tạo và chuyển giao. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Bộ hồ sơ Mẫu 5; BBNTKT cài đặt; BCKTHT; BBDT; BBTK; BBCG; danh mục sản phẩm/phiên bản. Kết quả giám sát: Hồ sơ đầy đủ, số liệu và phiên bản thống nhất; các thành phần kỹ thuật đủ điều kiện nghiệm thu. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Yêu cầu ký/xác nhận các phụ lục và sắp xếp hồ sơ theo danh mục hoàn thành. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D56, ngày 02/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 57 | Ngày thứ 57 Ngày thực tế: 03/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát đối chiếu khối lượng/chất lượng 05 nhóm/53 chức năng với hợp đồng, thiết kế và kết quả kiểm thử. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: Phụ lục 53 chức năng; HTQLSLB-TRACE-01; TESTCASE; BCKTHT; build/release 1.0.0; bảng khối lượng. Kết quả giám sát: 53/53 chức năng có sản phẩm, phiên bản và bằng chứng; khối lượng/chất lượng phù hợp phạm vi, không có nội dung chưa hoàn thành. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Xác nhận số liệu vào Phụ lục Mẫu 6; thống nhất phạm vi chấp nhận nghiệm thu toàn bộ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D57, ngày 03/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 58 | Ngày thứ 58 Ngày thực tế: 04/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát hoàn thiện các biên bản Mẫu 5, danh sách tồn tại và hồ sơ bảo hành/hỗ trợ. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01-02/2026/BBNTKT-HTQLSLB; danh sách tồn tại; cam kết bảo hành/hỗ trợ; đầu mối vận hành. Kết quả giám sát: Các biên bản kỹ thuật hoàn tất; không còn tồn tại ảnh hưởng nghiệm thu; trách nhiệm bảo hành/hỗ trợ được xác định. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Đưa các yêu cầu hỗ trợ sau bàn giao vào cơ chế bảo hành, không ghi là tồn tại chưa hoàn thành của sản phẩm. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D58, ngày 04/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 59 | Ngày thứ 59 Ngày thực tế: 05/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát tổ chức nghiệm thu sản phẩm/hạng mục theo Mẫu 6 và bàn giao đưa vào sử dụng. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: 01/2026/BBNTSP-HTQLSLB; HTQLSLB-PLNT-01; 01/2026/BBBG-HTQLSLB; danh mục sản phẩm bàn giao. Kết quả giám sát: Các bên chấp nhận nghiệm thu toàn bộ 05 nhóm/53 chức năng, phiên bản HTQLSLB 1.0.0 và xác nhận bàn giao đưa vào sử dụng. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Hoàn thiện chữ ký, số bản, nơi lưu hồ sơ và tiếp tục theo dõi nghĩa vụ bảo hành/hỗ trợ. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D59, ngày 05/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |

Mẫu số 2.1. Nội dung ghi nhật ký giám sát công tác triển khai

NỘI DUNG NHẬT KÝ GIÁM SÁT CÔNG TÁC TRIỂN KHAI

# I. Nội dung thực hiện giám sát công tác triển khai

| STT | Thời gian giám sát công tác triển khai | Nội dung công việc giám sát công tác triển khai |
| --- | --- | --- |
| 60 | Ngày thứ 60 Ngày thực tế: 06/09/2026 Từ […] giờ […] đến […] giờ […] | Nội dung giám sát thực tế: Giám sát đóng dự án: kiểm tra danh mục hồ sơ hoàn thành, lưu trữ, bảo hành/hỗ trợ và tổng kết tiến độ 60 ngày. Hồ sơ/bằng chứng đã kiểm tra: HTQLSLB-HSHT-01; 01/2026/BHHT-HTQLSLB; nhật ký triển khai/giám sát; Mẫu 5, Mẫu 6 và phụ lục. Kết quả giám sát: Dự án hoàn thành 100% ngày 06/09/2026, đúng Ngày 60; hồ sơ và sản phẩm đã bàn giao, không còn tồn tại ảnh hưởng vận hành. Sai lệch, nguyên nhân và biện pháp sửa chữa: Không phát hiện sai lệch ảnh hưởng chất lượng, khối lượng hoặc tiến độ so với hợp đồng, thiết kế chi tiết và kế hoạch đã thống nhất. Đề xuất/kiến nghị và kết quả xử lý: Xác nhận kết thúc công tác triển khai/giám sát; chuyển sang bảo hành, hỗ trợ và vận hành theo hợp đồng. Biên bản/tài liệu kèm theo: Phiếu giám sát mã HTQLSLB-GS-D60, ngày 06/09/2026; các tài liệu được dẫn chiếu ở trên. |

# Theo dõi bổ sung của ngày: [Ghi nội dung phát sinh nếu có; nếu không có ghi Không có].

# II. Các nội dung khác (nếu có)

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

……………………………………………………………………………….………………………………

| XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ TRIỂN KHAI | XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ ĐƠN VỊ GIÁM SÁT TRIỂN KHAI Nguyễn Ngọc Hiếu Trần Quốc Tuấn |
| --- | --- |